竞争性磋商文件

采购项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

采   购   人：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司

委托代理编号: HNJQ-JC2022-27

采购代理机构: 湖南经泉建设项目管理有限公司

2022年11月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

# 第一章  磋商邀请

湖南经泉建设项目管理有限公司受长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司 的委托，对雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

2、委托代理编号：HNJQ-JC2022-27

3、项目概况：负责施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；具体内容详见施工图纸、采购清单（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。

4、项目采购预算：1328991.25元

二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件；

（4）提供2021年度财务报告复印件，或银行出具的资信证明。

注：近三个月是指2022年4月至2022年9月任意连续三个月。

2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

3、特定资格条件：/

4、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2022年11月04日起至2022年11月11日(节假日除外)，每日上午9:00～12:00，下午14:30～17:00(北京时间)，持法定代表人身份证明原件或授权委托书原件(附法定代表人身份证明原件)、个人身份证原件、营业执照复印件到湖南经泉建设项目管理有限公司（长沙市天心区书香路658号鑫远微中心4栋13楼）进行报名登记，视为参与本次项目投标。

2、磋商文件获取方式：网上免费下载或现场免费领取。

3、本磋商公告期为2022年11月04日起至2022年11月09日（3个工作日）。

4、供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

5、供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。磋商文件的质疑期间同本磋商文件公告期，采购过程和成交结果的质疑期为知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间为2022年11月15日14时30分（北京时间），地点为湖南经泉建设项目管理有限公司（长沙市天心区书香路658号鑫远微中心4栋13楼）(指定地点)。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、联系方式

采   购   人：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司

联   系   人：徐女士 黄女士

电      话：0731-88091186

地      址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋

采购代理机构：湖南经泉建设项目管理有限公司

联  系  人：郑女士、赵女士

电    话：0731-85810111、13574897022

地    址：长沙市天心区书香路658号鑫远微中心4栋13楼

监 督 部 门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

电        话：0731-88091172

# 第二章  磋商须知

## 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目 |  |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司 联 系 人：徐女士 黄女士 电 话：0731-88091186 地 址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋 |  |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖南经泉建设项目管理有限公司 联 系 人：郑女士、赵女士 电 话：0731-85810111、13574897022 地 址：长沙市天心区书香路658号鑫远微中心4栋13楼 |  |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■（1）发布邀请公告 □（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □（3）随机从建立的供应商库中抽取 |  |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件： 1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； （1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件； （4）提供2021年度财务报告复印件，或银行出具的资信证明。 注：近三个月是指2022年4月至2022年9月任意连续三个月。 2、其他说明： 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。 3、特定资格条件：/ 4、提供的资格证明文件复印件需加盖供应商单位公章。 |  |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |  |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |  |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■不需要 |  |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本招标项目不适用 |  |
| 第二章第9.1款 | 采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询。 |  |
|  | 采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询，格式见附页3。 |  |
|  | 法律、法规、规章和部门规定的其他内容 | 无 |  |
| 二、磋商文件 |  |  |  |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |  |
| 第二章第11.1款 | 磋商文件的提供期限 | 2022 年11 月 04 日至 2022 年 11 月 11 日(节假日除外)，每日上午9:00 ～ 12:00 ，下午 14:30 ～17:00 (北京时间) |  |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买磋商文件时应提供的资料 | 个人身份证、法定代表人身份证明（附法人营业执照）或者授权委托书(并附法定代表人身份证明、法人营业执照)。 |  |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2022 年 11 月 15 日 14 时 30 分 (北京时间) |  |
| 三、响应文件的编写 |  |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 1328991.25元 本项目投标单价和投标总价均不得超过已公布的最高投标限价，未采取分项报价形式或各单项超上限控制价视为废标。 |  |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■不要求提供 □ 要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |  |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■不要求提供 |  |
| 第二章第19.1款 | 保证金 | □ 要求提供： ■不要求提供 1、保证金数额： 2、缴纳时间：2022年 月 日 时 00前（含），以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从供应商基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名： 开户行： 账 号： 备注：须在进账单“款项来源”栏注明"" |  |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |  |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子文件（U盘）一份，正本和副本分别密封，且电子文件密封在正本里。 |  |
| 四、响应文件的递交 |  |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 委托代理编号： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |  |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 湖南经泉建设项目管理有限公司（长沙市天心区书香路658号鑫远微中心4栋13楼） |  |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |  |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页 |  |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |  |
| 第二章第37.1款、 | 发布的媒体 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网 http://www.csyhct.com/ |  |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 |  | 按签订的委托代理协议执行 |
| 第二章第42.1款 | 其它规定 |  | 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与采购活动。 6、监督部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室电话：0731-88091172 |
| 第二章第42.2款 | 其它规定 |  | 本项目参照政府采购相关政策规定执行,如项目发布的磋商文件、澄清、修改、补充及其他公告内容与政府采购相关政策不一致的，以本项目发布的内容为准，公告内容以最后发布的相应公告内容为准。 |

- 附页     评审因素和标准

一、评标计分权值

| 具体项目 | 权值 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |
| 技术部分 | 40分 |
| 商务部分 | 30分 |

- 综合评分表

| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 评审 （30分） | 投标报价 | 30分 | 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×30。（备注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |
| 技术 评审 （40分） | 供货方案 | 10分 | 评委根据供应商提供的供货方案（交货地点、时间、方式)完全响应磋商文件要求，有明确的供货计划，有专门的送货人员，有备品备件的供应计划，对质量保证期内发生的突发情况有应对措施等进行综合评定。方案优的计10分；方案一般的计5分；方案较差的计1分；不提供的此项不计分。 |
|  | 技术方案 | 15分 | 供应商根据设计图纸编写技术方案，技术方案包括①拆旧方案；②弱电管网铺设及机房装修方案；③三网融合系统、小区监控系统、相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接方案；④安装指导人员配置及方案等方面。 评委根据供应商技术方案先进性、完整性、合理性、可行性进行评定，方案优的计15分；方案一般的计10分；方案较差的计5分；，不提供的此项不计分。 |
|  | 项目实施 方案 | 15分 | 评委根据项目实施方案中的①质量控制措施、②安全管理措施、③文明施工措施、④进度计划及保证措施、⑤售后服务等方面先进性、完整性、合理性、可行性进行综合评定，方案优的计15分；方案一般的计10分；方案较差的计5分；，不提供的此项不计分。 |
| 商务 评审 （30分） | 业绩案例 | 10分 | 供应商近三年（2019年8月以来）有类似经营业绩的，每个业绩计5分，最多计10分。 注：相关经营业绩指：同类型的设备采购或设备安装项目。 （须提供中标通知书或合同复印件，否则不计分。如中标通知书和合同无法体现同类型项目，可提供项目清单关键页证明。） |
|  | 技术能力 | 10分 | 1、所投监控产品厂家获得过国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”；获得1次得2分，最多得4分，没有提供不得分。（提供证明材料复印件，加盖供应商公章及制造商公章） 2、所投监控产品厂家获得“中华人民共和国工业和信息化部”颁发的“两化融合管理体系贯标试点企业”项，得2分；没有提供不得分。（提供证明材料复印件，加盖供应商公章及制造商公章） 3、所投核心交换机生产厂家为国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，得2分；所投核心交换机生产厂家为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，得2分。（提供证书复印件加盖设备厂商公章） |
|  | 售后服务 | 10分 | 供应商承诺提供专业团队负责整个项目的实施，合同期内服务满足采购人需求，承诺保持7×24小时响应的计10分，其余不计分。（提供承诺书并加盖供应商公章，否则不计分） |

## 磋商须知正文

## 一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据《雨花城投集团采购管理制度》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，参照《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，参照《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，参照《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在相关部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 采购政策支持

9.1供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

## 二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）磋商保证金缴纳证明材料

（3）供应商的资格证明材料

（4）技术指标说明和服务方案说明

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）提供享受采购政策的证明材料和清单表

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需要提供的其它资料

（9）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4参照《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

## 四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

## 五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参照除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商参照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。磋商文件的质疑期间同本磋商文件公告期，采购过程和成交结果的质疑期为知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

42.2本项目参照政府采购相关政策规定执行,如项目发布的澄清、修改、补充及其他公告内容与磋商文件不一致的，以最后发布的相应公告内容为准。

# 第三章  采购合同格式条款

合同编号：

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造 ）项目弱电项目合同

项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

项目地点：长沙市雨花区

发 包 人：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司

承 包 人：

签订日期：       2022年   月   日

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

采购人（全称）：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司   （发包人）

供应商（全称）：                                         （承包人）

依照《中华人民共和国民法典》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着互相协作、紧密配合，保证项目顺利进行的宗旨，双方就雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目合同事宜协商一致，为明确双方在项目执行过程中的权利、义务和经济责任，特此订立本合同以资信守执行。

- 项目简况：

1、项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

2、项目地点：长沙市雨花区

3、项目内容：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目。包括但不限于以下内容：施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

4、项目承包范围：

本工程为弱电项目，承发包范围包括但不限于下列：

- 接收项目现场所需的一切工程，包括清理现场、拆除旧设备及排除障碍等；

- 弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修。

（3）三网融合系统、小区监控系统、相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。

（4）图纸和工程规范所示之其他工程；

（5）安全防护、绿色施工、环境保护、临时设施等措施；

（6）对完成工程的临时保护；

（7）对全部工程项目进行竣工验收；

（8）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（9）所有有关配套工程以使全部工程项目可交付发包人使用；

（10）对全部工程项目之修补工作；

（10）对全部系统进行调试及配合培训相关操作人员；

4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、包安全防护、临时设施和文明施工（含蓝天保卫战相关措施）、包总包配套费、包总包服务费、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

- 合同工期

计划开工日期：      （第一次工地例会时间作为工地实际开工日期，具体日期以开工令为准）。

计划竣工日期：        （合同工期为准）。

合同工期总日历天数： 60日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

关键节点工期如下：

30  天完成综合布线；

20  天完成各专业设备安装；

5  天完成各专业系统调试；

5  天竣工验收，将标段内所有工程交付发包人使用。

各节点施工工期按总包进度确定，总包工期延期，承包人工期相应顺延。

- 质量标准

项目质量符合现行国家施工及验收规范规定的合格标准。

- 合同金额

1、合同金额：签约合同价为：人民币（大写）        （￥     元），详见投标清单。

2、本合同价款包含承包人将合同货物运抵交货地点并履行完合同其他义务所需的全部费用，包括且不限于以下内容：

（1）包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、赶工费、检测费、安全措施费、技术措施费、文明施工费、总包配套费、包总包服务费、政府相关部门验收合格的所需要费等一切费用。

（2）按国家规定承包人在施工中应缴纳的税金，已包括在本合同总价内，由承包人支付。如税率发生变化则作相应调整，费用由承包人承担。

（3）项目按双方确认的智能化施工图、当地政府部门和行业标准进行施工。

（4）本项目的专项工程深化设计施工图设计及出图费用（如：政务系统设计深化等）由承包人承担。

（5）本合同价款包含社会保险费。

（6）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、绿色文明施工措施费（含蓝天保卫战相关措施费用）。

（7）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。

五、付款方式

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）弱电项目合同款支付表支付，支付表如下：

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付已完工程合同金额的30% | 综合布线完成后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 2、已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第二次付款 | 付已完工程合同金额的40% | 全部设备货物到现场后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第三次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位、区质安监站、区财评、电证中心等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第四次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后三个月内支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第五次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 缺限责任期（2年）满后支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | - 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，五次付款均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

六、项目变更与结算：

1、本项目为总价包干合同，如承办人完全按合同约定完成承包内容，则合同价款不予调整。

2、如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

3、本项目工程量减少或承包人无法完成全部合同标的物，则需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

七、双方权利义务：

（一）发包人权利义务：

1、组织承包人及相关单位进行现场验收，向承包人进行现场验收交底。

2、本项目施工期间派驻工程部     负责本工程协调有关工作，组织甲、乙及有关各方参加工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。

3、按照本合同规定的付款要求向承包人支付合同款。

4、发包人定期组织相关人员对本工程进行质量检查，配合建设工程行政管理部门对本项目的质量安全进行检查监督。督促承包人整改本项目质量安全方面存在的问题。

5、在本合同履行期间，因承包人经营管理混乱或发生质量安全事故，导致承包人不能完全履行本合同的，发包人有权书面通知承包人进行整顿，进行罚款处罚，承包人应按发包人要求无条件进行整顿，因此产生的费用由承包人自行承担。

6、发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的部分项目，另行发包给第三方执行。其另行发包的费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

（二）承包人权利义务：

1、严格按报价内容要求精心施工。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工进度表等。

2、本项目施工期间承包人派驻现场代表     负责现场施工，承包人现场代表必须常驻工地，如有特殊情况不能到现场，需及时通知发包人，并指定临时负责人全权代表。承包人现场代表如不能按发包人要求完成施工进度、确保项目质量及承包人进场施工人员质量和数量，发包人有权要求承包人更换驻现场代表。

3、承包人不得将本项目转包给第三方，不得变相肢解项目以包工包料的形式分包给第三方。

4、配合相关专项的施工，并做好本项目施工的文明施工管理工作。安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。

5、施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与配合单位的关系。

6、项目竣工负责成品设备的安装调试、系统的使用指导及保养工作。未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。项目竣工验收前，承包人对本项目相关材料进行保护。

7、项目未完因承包人自身原因中途退场的，给发包人造成的一切损失由承包人承担赔偿责任。

8、项目未办理验收、结算手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品由此造成无法验收和损失的，由发包人负责。

八、项目质量及项目保修：

1、本项目质量按国家质量评定标准一次性验收合格、包取得联合验收合格。项目完成后，如承包人未按施工图纸内容（或国家、省、市有关监控施工验收规范要求）施工，本项目因项目安装部分原因使项目监控部分验收未通过，则发包人有权不予接受承包方施工的项目，承包人应随即整改，直至符合图纸、监控部分施工验收规范要求，由此所发生的费用由承包人负责。

2、项目移交后，由发包人负责管理。承包人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，承包人无偿负责提供对发包人员工进行技术培训及指导意见给发包人管理部门。

3、承包人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4、本项目设备保修期为两年免费上门服务期。

5、免费保修期范围内的人为损坏由发包人负责。

6、施工过程中及质保期内，因承包人施工原因或项目质量问题造成的人身损害和财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此造成发包人损失的，发包人有权向承包人追索。

九、安全防护绿色施工：

1、在项目执行期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工程工人安全操作规程》、其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

3、按项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安排警卫人员等。承包人如在施工过程中发生安全、意外事故，是因此所造成的人身和财产损失，由承包人承担赔偿责任。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、已竣工部分未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完部分的成品保护工作，保护期间发生损坏的，修复费用由承包人负责。

6、按合同的要求做施工现场、掩埋管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁符合有关规定，做到工完场清，因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担（非承包人原因造成的损失和罚款除外）。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失的，承包人应对发包人承担赔偿责任。

十、项目验收

1、项目竣工正式验收时承包人应具备下列条件：

（1）竣工图纸和本合同范围的项目全部完工；

（2）各种竣工资料完备；

2、承包人具备上述条件后，承包人应书面通知发包人进行竣工验收，发包人自接到验收通知后3日内组织竣工验收。发包人收到承包人书面通知后不按时参加验收的，承包人可自行验收，发包人应予承认。发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工的，工期可顺延；若复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

3、由于承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，且工期不顺延。

4、在施工过程中分下列阶段对项目质量进行验收：

（1）设备材料验收；

（2）隐蔽工程验收（包括承包人负责监理线路等隐蔽工程的验收）；

（3）其它约定的项目验收。

5、本项目竣工验收合格后，发包人须检查确认无误，验收确认后由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续，移交时需对照货物清单及清单描述的详细的货物参数进行移交。

6、承包人同时将全部有关的且符合城建档案馆要求的竣工资料移交发包人。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包人承担。

7、如验收不合格，由承包人负责立即修整，直到验收合格达到发包人满意为止。

十一、违约责任

（一）发包人：

1、本合同范围项目内容未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量问题或其它问题，由发包人承担责任。

2、发包人无故单方终止合同，发包人应向承包人赔偿因该项目所发生的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

（二）承包人：

1、项目质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工，且工期不予顺延。

2、由于承包人原因逾期竣工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价的千分之一违约金。逾期超过 5 天的，发包人有权单方解除合同。

3、承包人无故单方终止合同，承包人须向发包人赔偿因此所遭受的全部损失并支付合同总价10%的惩罚性违约金。

十二、  其他事项

1、本项目所用材料（主要材料按附表）均需经发包人书面确认后方可使用，如承包人使用非投标所投设备材料品牌或相应规格时发包人有权要求更换，所发生的费用承包人自行承担。承包人提供的设备按清单指定品牌必须是原厂原装、全部无损和未曾使用过的合格的产品，必须满足技术要求和施工图纸的设计要求，如有假冒伪劣产品，视承包人违约，并承担由此造成的一切损失。

2、 所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过发包人住所地人民法院诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。本条款在合同终止后仍然有效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，具有同等法律效力。

5、双方履行完毕合同规定的义务后，本合同即行终止。

6、附：详细清单（含材料及设备）见分项价格表

发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

签订日期：                                  签订日期：

签订地点：                                  签订地点：

收款账号：

收款名称：

开 户 行：

# 第四章  采购需求

- 项目概况

本项目雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目为长沙市雨花城市建设投资集团有限公司投资建设项目，该项目位于长沙市雨花区正圆老旧小区。

- 采购服务内容

1、雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目。包括但不限于以下内容：施工区域原陈旧设备的拆违处理、弱电系统施工所必要的管网建设（管网开挖以及回填由总包单位负责，本合同工作界面包含管网铺设、线路敷设、手井建设），机房装修，以及所属的三网融合系统、小区监控系统；相关系统包含的设备安装、线路敷设以及驳接等。

2、包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

- 采购预算

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目设备采购及安装项目，预算价为1328991.25元。

- 服务时限要求

合同工期总日历天数：60日历天（与本施工合同标段范围配套改造工程承包人的相应施工同步）。

- 付款支付

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付已完工程合同金额的30% | 综合布线完成后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 2、已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第二次付款 | 付已完工程合同金额的40% | 全部设备货物到现场后 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第三次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位、区质安监站、区财评、电证中心等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第四次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后三个月内支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第五次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 缺限责任期（2年）满后支付 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，五次付款均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

六、项目建设要求及说明

1、本项目为总价包干合同，如承办人完全按合同约定完成承包内容，则合同价款不予调整。

2、如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

3、本项目工程量减少或承包人无法完成全部合同标的物，则需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

2、双方权利义务：

（一）发包人权利义务：

1、组织承包人及相关单位进行现场验收，向承包人进行现场验收交底。

2、本项目施工期间派驻工程部曾藤负责本工程协调有关工作，组织甲、乙及有关各方参加工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。

3、按照本合同规定的付款要求向承包人支付合同款。

4、发包人定期组织相关人员对本工程进行质量检查，配合建设工程行政管理部门对本项目的质量安全进行检查监督。督促承包人整改本项目质量安全方面存在的问题。

5、在本合同履行期间，因承包人经营管理混乱或发生质量安全事故，导致承包人不能完全履行本合同的，发包人有权书面通知承包人进行整顿，进行罚款处罚，承包人应按发包人要求无条件进行整顿，因此产生的费用由承包人自行承担。

6、发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的部分项目，另行发包给第三方执行。其另行发包的费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

（二）承包人权利义务：

1、严格按报价内容要求精心施工。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工进度表等。

2、本项目施工期间承包人派驻现场代表     负责现场施工，承包人现场代表必须常驻工地，如有特殊情况不能到现场，需及时通知发包人，并指定临时负责人全权代表。承包人现场代表如不能按发包人要求完成施工进度、确保项目质量及承包人进场施工人员质量和数量，发包人有权要求承包人更换驻现场代表。

3、配合相关专项的施工，并做好本项目施工的文明施工管理工作。安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。

4、施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与配合单位的关系。

5、项目竣工负责成品设备的安装调试、系统的使用指导及保养工作。未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。项目竣工验收前，承包人对本项目相关材料进行保护。

6、项目未完因承包人自身原因中途退场的，给发包人造成的一切损失由承包人承担赔偿责任。

7、项目未办理验收、结算手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品由此造成无法验收和损失的，由发包人负责。

3、项目质量及项目保修：

1、本项目质量按国家质量评定标准一次性验收合格、包取得联合验收合格。项目完成后，如承包人未按施工图纸内容（或国家、省、市有关监控施工验收规范要求）施工，本项目因项目安装部分原因使项目监控部分验收未通过，则发包人有权不予接受承包方施工的项目，承包人应随即整改，直至符合图纸、监控部分施工验收规范要求，由此所发生的费用由承包人负责。

2、项目移交后，由发包人负责管理。承包人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，承包人无偿负责提供对发包人员工进行技术培训及指导意见给发包人管理部门。

3、承包人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4、本项目设备保修期为两年免费上门服务期。

5、免费保修期范围内的人为损坏由发包人负责。

4、安全文明施工：

1、在项目执行期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工程工人安全操作规程》、其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

3、按项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安排警卫人员等。如承包人未履行上述义务造成项目、财产和人身伤害的，由承包人承担赔偿责任。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、已竣工部分未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完部分的成品保护工作，保护期间发生损坏的，修复费用由承包人负责。

6、按合同的要求做施工现场、掩埋管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁符合有关规定，做到工完场清，因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担（非承包人原因造成的损失和罚款除外）。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失的，承包人应对发包人承担赔偿责任。

5、项目验收

1、项目竣工正式验收时承包人应具备下列条件：

（1）竣工图纸和本合同范围的项目全部完工；

（2）各种竣工资料完备；

2、承包人具备上述条件后，承包人应书面通知发包人进行竣工验收，发包人自接到验收通知后3日内组织竣工验收。发包人收到承包人书面通知后不按时参加验收的，承包人可自行验收，发包人应予承认。发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工的，工期可顺延；若复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

3、由于承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，且工期不顺延。

4、在施工过程中分下列阶段对项目质量进行验收：

（1）设备材料验收；

（2）隐蔽工程验收（包括承包人负责监理线路等隐蔽工程的验收）；

（3）其它约定的项目验收。

5、本项目竣工验收合格后，发包人须检查确认无误，验收确认后由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续，移交时需对照货物清单及清单描述的详细的货物参数进行移交。

6、承包人同时将全部有关的且符合城建档案馆要求的竣工资料移交发包人。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包人承担。

7、如验收不合格，由承包人负责立即修整，直到验收合格达到发包人满意为止。

# 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

二、磋商保证金缴纳证明材料

附件3：保证金退还申请书

三、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件6：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件7：其它说明

四、技术指标说明和服务方案说明

附件8-1：技术指标说明（货物类适用）

附件8-2：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

七、报价一览表及报价文件

附件9：报价一览表

附件9-1：分项价格表

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

（备注：响应文件中凡涉及法定代表人或其委托代理人签字必须为亲笔签名，否则视为无效投标）

封面格式

雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目响应文件

（填写正本或副本）

采购项目名称：雅塘片区城市更新（正圆老旧小区改造）项目弱电项目

采   购   人：长沙市雨花城市更新投资建设运营有限公司

委托代理编号: HNJQ-JC2022-27

采购代理机构: 湖南经泉建设项目管理有限公司

供应商

年  月  日

## 一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)    包号的竞争性磋商文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其它利害关系。

（二）我方与参加本项目的其它供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其它供应商法定代表人为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

### 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

注：（此法定代表人身份证明由投标单位加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。）

附件2

### 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

（注：此法定代表人授权委托书由投标单位法定代表人和委托代理人亲笔签署，并加盖单位公章，除响应文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入响应文件，与项目的响应文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。如投标单位委托代理人即为法定代表人，可不提供。）

## 二、磋商保证金缴纳证明材料

- 提供付款凭证复印件。

2、根据供应商递交的《投标保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3：

### 保证金退还申请书

致                 (采购人或采购代理机构)：

我系参加                          （项目名称）    标段，采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：          省            市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：

联系人：

移动电话：

固定电话：

日期：      年    月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。

## 三、供应商的资格证明资料

附件4                                 供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《法人登记证书》或《法人营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1、供应商基本资格条件：

（1）提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收证明材料》,提供下列材料:

缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者无欠税的证明（证明复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件。

2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

3、提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其它条件[包括供应商从事磋商货物的生产、销售或经营、安装、集成等项许可(如果有的话)]证明资料的复印件（需加盖供应商单位公章）。

附件6                    其它证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件。

四、技术指标说明和服务方案说明

附件7-1：

技术指标说明（货物类适用）

项目名称：

采购编号：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 技术参数 | 原产地及制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标单位应详细按照采购清单中内容填写投标货物具体技术参数。包括货物的品牌、规格、型号、产地等技术参数。如上表空间不够，请按格式另附纸张。

2、采购清单中的品牌型号、技术参数等仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求，替代的品牌型号当时的京东官网售价需高于采购清单中的品牌型号的京东官网售价。供应商在此表后须提供承诺书，格式自拟。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

服务方案

格式自拟，包括但不限于售后服务和质量保证措施。

附件7-2：

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。

注：投包二项目供应商需提供此表。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

- 五、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日          期：       年      月     日

六、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件。

七、报价一览表及报价文件

附件8

报价一览表

| 项目名称 项目名称 |  | 采购编号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购代理编号 |  |
| 包号 |  |  |  |
| 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件8-1

分项价格表

项目名称：                          包号：                      金额单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价上限 | 合价 |
|  | 包合计 | / | / | / |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：

1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目6“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计”及“报价金额合计”应与附件8《报价一览表》“总报价”一致。

八、供应商认为需要提供的其它资料

- 注：需包含供应商提供的在磋商文件发出后投标截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商主体的信用记录的截图。

- 九、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件8、8-1提供。

2、最后报价需填列报价一览表、分项价格表（此表请各投标供应商单独准备并提前准备自行携带至开标会现场）。

3、最后报价现场提供。