工程建设项目

公开比选文件

项目名称： 左宗棠墓园环境提质工程（第二次）

比 选 人：长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司

日    期： 2024 年 4 月

目  录

第一部分  公开比选公告	-3-

第二部分  申请人须知前附表	-6-

第三部分  评标办法	-13-

第四部分  比选申请文件格式	-24-

第五部分  合同条款	-43-

第六部分  工程图纸及设计要求

-51-

第一部分  比选公告

1、比选条件

本项目 左宗棠墓园环境提质工程项目（第二次）建设单位（比选人）为 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司。目前，该项目已具备施工条件，现对项目的工程施工进行公开比选。

2、项目概况与比选范围

2.1  项目名称：左境宗棠墓园环提质工程（第二次）

2.2  建设地点：长沙市雨花区跳马镇白竹村

2.3  建设规模：对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。

2.4  资金来源：自筹 。

2.5   工程造价：本项目控制价为人民币（大写）叁拾贰万壹仟贰佰贰拾陆元零柒分（小写：321,226.07元）。

2.6   工期要求：15日历天，（包含国家法定节假日）。

2.7   质量要求：本工程质量评定达到 合格 等级，具体以达到国家文物局和湖南省文物局关于文物保护工程项目施工的所有规定。工程初步验收合格以市文物部门签署的初步验收合格意见为准，竣工验收合格以省文物部门签署的验收合格意见为准。。

2.8  比选范围：对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。

本合同承包内容不仅包括经发包人确认的前述规定的内容，还包括但不限于以下工作内容：

（1）承包人进场施工清理现场及排除一切障碍，以及与现场各单位关系协调、沟通，并承担由此发生的相关费用；

（2）进行该工程施工所必须的安全、文明施工措施，环境保护措施等；

（3）进行该工程施工承包人必要的临时设施；

（4）竣工验收前承包人对已完成的工程进行临时性保护；

（5）承包人负责在工程缺陷责任期内对绿化进行养护，对其它工程进行质量维修。

3、比选申请人资格要求

3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

3.2具备湖南省文物局颁发的文物保护工程施工资质二级及以上，资质证书处于有效期内；

3.3 企业具有安全生产许可证，且安全生产许可证处于有效期；

3.4 关键岗位人员要求：

3.4.1施工项目部关键岗位人员配备根据文物局关于印发《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》的要求，本施工项目部关键岗位人员至少配备4 人，即文物保护工程施工技术人员和责任工程师。文物保护工程施工技术人员包括各专业工种技术人员、资料员、安全员等。

3.4.2 拟任项目文物保护工程责任工程师由全国性文物保护行业协会颁发文物保护工程责任工程师证书；

3.4.3文物保护工程施工技术人员应当参与文物保护工程施工相关专业技术工作3年以上，或者具有文物保护工程施工相关专业的初级技术职务。
    3.5拟任本次比选的文物保护工程施工技术人员和责任工程师。必须是本企业在职人员（提供2024年3月劳动保障部门出具的社保证明）；

3.6 本次公开比选  不接受  联合体形式；

3.7 与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一比选项目比选申请。

4、评审办法

本次比选评审办法采取综合评估法，资格审查采用资格后审方式。

5、比选申请文件的获取及澄清答疑发布

5.1  凡有意参加比选者，请比选申请人的法定代表人携带法定代表人身份证明及本人身份证原件（或其授权委托代理人携带授权委托书、法定代表人身份证明及本人身份证原件）、营业执照副本（加盖公章）到现场报名，免费获取公开比选文件。

5.2 报名时间：2024年 4 月24日至 2024年4月26日（上午09：00-12：00，下午14:30-17：00）（北京时间，节假日休息），逾期不予办理。

5.3 报名地点：长沙市雨花区圭香路瑞景苑雨花城投集团三楼招标采购部

5.4 申请人若对比选文件有任何疑问，请于2024 年 4月26日16:00 时前以书面形式提交至至比选人指定信箱（1491369244@qq.com），招标人的答疑回复文件将于比选申请文件递交截止时间前1个日历天以书面形式告知所有比选申请人。

5.5 未报名的单位比选申请文件将不予接受。

6、比选申请文件的递交

6.1  比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）及开标时间为 2024 年 4 月28   日 09 时30 分（北京时间），地点为长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室；

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的比选申请文件，比选人不予受理；

6.3  召开开标会议时，比选申请人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书原件）、本人身份证原件、《承诺书》原件、比选申请文件和资格后审资料原件及资格后审资料（扫描件或影印件）准时参加。

7、开标

7.1  开标时间： 2024 年 4月28 日09 时30 分（北京时间）；

7.2  开标地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室；

7.3  法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签到。

8、联系方式

比选人名称：长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司

地      址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋

联  系  人：徐女士、黄女士

电      话：0731-88091186

监管部门：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

# 第二部分   申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 左宗棠墓园环境提质工程（第二次） |
| 3 | 建设地点 | 长沙市雨花区跳马镇白竹村。 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 建设范围 | 对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。 |
| 6 | 计划工期 | 15日历天，（包含国家法定节假日） |
| 7 | 质量要求 | 本工程质量评定达到 合格 等级，具体以达到国家文物局和湖南省文物局关于文物保护工程项目施工的所有规定。工程初步验收合格以市文物部门签署的初步验收合格意见为准，竣工验收合格以省文物部门签署的验收合格意见为准。 |
| 8 | 比选申请人 资质条件 | 详见比选公告要求 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织现场踏勘 |
| 10 | 分 包 | 不允许任何形式分包 |
| 11 | 资格审查方式 | 开标后资格审查 |
| 12 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 13 | 项目控制价 | 本项目控制价与公开比选文件一同发布，控制价为：人民币 叁拾贰万壹仟贰佰贰拾陆元零柒分（小写：321,226.07元） |
| 14 | 文件有效期 | 60日历天 ，从递交比选文件截止时间算起 |
| 15 | 装订要求 | 所有纸质比选申请文件均要求胶装，不得使用活页装订，否则将按不响应招标文件实质性要求处理，提倡双面打印。 |
| 16 | 签字和（或）盖章要求 | 申请文件封面、报价函、已标价的工程量清单（仅包括投标报价书封面、总说明、投标报价汇总表）及“比选申请文件资格审查文件格式”规定处必须同时由申请人的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章和加盖企业法人公章。 |
| 17 | 比选申请文件份数 | 纸质比选申请文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；(需用U盘提供比选文件电子版,放入比选文件正本内,一同密封) |
| 18 | 文件递交截止时间 | 2024 年 4 月 28 日 09:30(北京时间) |
| 19 | 文件递交地点 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：同文件递交截止时间 开标地点：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司相应会议室 |
| 21 | 开标程序 | 1、密封情况检查：申请人代表检查确认 2、开标顺序：随机 |
| 22 | 开标会议到场人员要求 | 召开开标会议时比选申请人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件和本人身份证原件（或其授权委托代理人持授权委托书（原件、本人身份证原件）、《承诺书》原件、比选申请文件和资格后审资料原件（如有）准时参加。 |
| 23 | 履约担保 | 无 |
| 22 | 资格审查所需资料要求及相关说明 | 资格后审主要对以下资料进行审查（不限于）： （1）企业营业执照（副本）； （2）资质证书； （3）安全生产行可证； （4）基本账户开户许可证或账户备案资料； （5）责任工程师证书； （6）技术人员应当参与文物保护工程施工相关专业技术工作3年以上，或者具有文物保护工程施工相关专业的初级技术职务。 （7）拟任本次比选的文物保护工程施工技术人员和责任工程师的社保证明（原件或扫描件加盖公章）； （8）拟任本次投标的项目关键岗位人员提供无在建工程证明原件承诺函； （9）承诺书； |
| 23 | 其他 | 1、申请人在比选申请文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按比选申请文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该比选申请人有利的，按照不合格比选申请人处理。已被列为中选候选人的，取消其中选候选人资格。已中选的，依据有关法律法规规章的规定处理； 2、中选通知书发出以前，中选候选人及其拟任建造师的情况发生变化，致使其达不到合格申请人资格条件的，取消其中选候选人资格； 3、根据长发改〔2011〕229号文的规定，比选人将在公示后对中选人进行资格条件的复审； 4、比选申请文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 |

比选申请人须知

1、总则：

1.1比选人

比选人名称： 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司

地     址： 长沙市雨花区圭香路瑞景苑4栋

联  系 人： 徐女士、黄女士

电     话：0731-88091186

1.2 项目说明：

工程名称：左宗棠墓园环境提质工程（第二次）

工程概况： 对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。

建设地点：长沙市雨花区跳马镇白竹村

质量要求：本工程质量评定达到 合格 等级，具体以达到国家文物局和湖南省文物局关于文物保护工程项目施工的所有规定。工程初步验收合格以市文物部门签署的初步验收合格意见为准，竣工验收合格以省文物部门签署的验收合格意见为准。

要求工期：15日历天，（包含国家法定节假日）。

1.3 项目范围：对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。

本合同承包内容不仅包括经发包人确认的前述规定的内容，还包括但不限于以下工作内容：

（1）承包人进场施工清理现场及排除一切障碍，以及与现场各单位关系协调、沟通，并承担由此发生的相关费用；

（2）进行该工程施工所必须的安全、文明施工措施，环境保护措施等；

（3）进行该工程施工承包人必要的临时设施；

（4）竣工验收前承包人对已完成的工程进行临时性保护；

（5）承包人负责在工程缺陷责任期内对绿化进行养护，对其它工程进行质量维修。

1.4申请人的合格条件

（1）参加比选的单位配备文物保护工程施工技术人员包括各专业工种技术人员、资料员、安全员等。 拟任项目文物保护工程责任工程师由全国性文物保护行业协会颁发文物保护工程责任工程师证书；文物保护工程施工技术人员应当参与文物保护工程施工相关专业技术工作3年以上，或者具有文物保护工程施工相关专业的初级技术职务。

（2）在设备、人员和资金等方面均能满足执行本工程要求。

（3）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德。

（4）申请人必须对整个项目工程响应文件要求，只对响应项目工程中的部分工程的，将不予考虑。

（5）本项目工程不准任何形式的分包和转包。

1.5比选申请期间的费用：比选申请人在此过程中发生的一切费用，不论其比选申请是否为比选人接受，均由比选申请人自行负担。

1.6现场考察

（1）比选人不统一组织申请人对现场及其周围环境进行考察，申请人可根据需要自行对施工现场进行考察，费用自理。

（2）在现场考察过程中，申请人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，比选人均不负责。

# 1.7本项目不属于依法必须招标的项目，也不属于政府采购项目，不适用《招标投标法》和《政府采购法》，以雨花城投集团采购管理制度或本项目比选文件为依据。

2.公开比选申请文件

2.1公开比选申请文件的组成：本合同的公开比选申请文件包括下列文件及所有发出的补充资料的书面记录。包括下列内容：

第1部分  比选公告

第2部分  申请人须知  （附件工程说明）

第3部分  评标办法

第4部分  申请文件格式

第5部分  工程合同条款

第6部分  技术标准及施工图纸

2.2 申请人应认真审阅公开比选申请文件中所有的申请人须知、合同条款、规定格式、技术规范和工程图纸。

2.3 在申请人须知前附表规定的时间前，比选人可以书面形式通知申请人修改资格申请文件。在申请人须知前附表规定的时间后修改资格申请文件的，比选人应相应顺延申请截止时间。

3.比选报价

3.1根据湖南省相关规定执行。

3.2根据集团关于预算评审的报告中的相关要求及规定执行。

4.比选申请文件

4.1 比选申请文件的编制

4.1.1 比选申请文件和与比选有关的所有文件均应使用中文。

4.1.2 除工程规范另有规定外，比选申请文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2 比选申请文件的组成

4.2.1 比选申请文件应由商务部分、技术部分和报价部分组成。

4.3 比选申请文件的签署

4.3.1比选申请文件的盖章、签署应按公开比选申请文件要求的比选申请文件格式，在法定代表人或授权代理人签字或盖章处签名或盖其私人印章；在比选申请人盖章处盖单位公章。

4.3.2比选申请文件的密封与标识：

比选申请文件的正本与副本应分开包装，分开密封，比选申请文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖比选申请人单位公章。

在比选申请文件密封袋上应注明下列识别标志：

（1）比选人名称：长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司；

（2）项目名称：左宗棠墓园环境提质工程（第二次）

（3）2024年 4 月 28 日 9 时 30 分开标，此时间以前不得开封。

4.3.3未按以上要求密封和加写标记的比选申请文件将不予受理。

4.4 比选申请文件的递交

4.4.1 比选申请文件应该在比选申请人须知前附表中规定的比选申请文件递交截止时间前递交。

4.4.2 比选申请文件的补充、修改：

在比选申请文件递交截止时间之后，申请人不得补充、修改比选申请文件。在比选申请文件递交截止时间至比选有效期满之前，申请人不得撤回其比选申请文件，否则其比选保证金将被没收。

5.文件评审

5.1 评审委员会

公开比选申请文件评审工作由评审委员会负责。评审委员会委员为3人或3人以上的单数，按照《雨花城投集团比选实施细则》的有关规定组成。与参加比选申请人存在经济利益或亲属关系的评标专家应当回避。

5.2 公开比选活动应当按比选公告规定的时间，在长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公开进行，接受纪检监督机构的监督。

5.3 评审程序

5.3.1开标

比选人在监督机构的监督下，在公开比选申请文件规定的地点、时间当场开封所有比选申请文件，并当场予以唱标。

6.评标结果

6.1 由评审委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

6.2 评审委员会完成评标后，由应当向比选人提交书面评标报告。

7.结果公示

比选人将在http://www.csyhct.com/《雨花城投集团》网上发布公开比选中选结果公示，公示期为三个工作日。对公示结果无异议的，公示结束后比选人应向第一中选候选人发出中选通知书。

8.重新比选和不再招标

8.1 有下列情形之一的，比选人将重新组织公开比选活动：

（1）文件递交截止时间止，申请人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有申请人的文件均被否决的；

8.2 重新组织公开比选活动后，申请人仍少于3个或者所有申请人的文件均被否决的，经原审批部门批准后采取固定价比选方式确定承包人。

8.3经评审实质性响应比选文件要求的比选人申请人不足三家时，如评审委员会认为有效比选申请人及其报价具有竞争力，可继续评审，反之流标；如有效比选申请人只有一家时，直接流标，重新组织比选。

9.纪律与监督

9.1严禁申请人向参与比选活动的的以及参与评审工作的有关人员行贿，使其泄露一切与工作有关的信息。

9.2申请人在比选过程严禁互相串通、结盟，损害比选活动的公开性和竞争性，或以任何方式影响其他申请人参与正当比选申请。

9.3如发现申请人有上述不正当竞争行为，将取消其申请人的资格；如若已中选，将取消其中选资格。

9.4纪律监督：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

电  话：0731-88091172

# 第三部分 评标办法

1. 评标方法

1.1 评标原则

1.1.1 评标由依法组成的评审委员会负责。

1.1.2 本次评标采用综合评定法，评审委员会对满足比选文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由比选人抽签确定。

1.2 评审委员会的组成

1.2.1评审委员会按照《雨花城投集团比选实施细则》的有关规定组成，评审委员会成员为3人及以上单数。

2. 评审标准

2.1  评标方法

2.1.1 评标方法：综合评估法，即投标文件能够最大限度的满足比选文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.1.2 本比选项目的评标因素和标准见评标办法附表，不得对投标文件优于比选文件要求的评标因素给予加分。

评审委员会只对通过初步评审的投标文件进行详细比较和评价。详细比较和评价阶段，评审委员会将会对投标文件的投标报价、商务部分和技术部分三个单项进行评议和比较。单项中如缺项，该单项缺项部分计零分。详细评审的具体评审标准详见评标办法附表。

2.1.3 权值的取值范围见下表，本比选项目的权值见下表

权数取值表

| 序号 | 项目 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（0.25-0.35） | 0.35 |
| 2 | 技术标部分（0.25-0.35） | 0.35 |
| 3 | 投标报价（0.3-0.50） | 0.3 |
|  | ∑(1+2+3)=1 | 1 |

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2详细评审

3.2.1 （1）对本章第2.1款规定的逐项评审。

（2）评审委员会成员对投标人技术部分评分均单独自主评分。

（3）各投标人技术部分的最终得分为评审委员会各成员评分的算术平均值。

（4）以上计算精确至小数点后2位，第3位四舍五入。

3.2.2评审委员会本章第 2.1 款的规定进行投标报价、商务部分和技术部分评审。投标报价和商务部分评审由评审委员会集体评议并统一计分，评标各成员中对评分结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审计分。

3.2.3投标人最终得分为投标报价得分、技术部分得分和商务部分得分之和。

3.3投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

4.评标办法附表

附表1 资格性和符合性审查表

| 序号 | 比选申请人简称 审查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格性审查 |  |  |  |
| 1 | 企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期； |  |  |  |
| 2 | 企业具备湖南省文物局颁发的文物保护工程施工资质二级及以上，资质证书处于有效期内； |  | · |  |
| 3 | 企业具有安全生产许可证，且安全生产许可证处于有效期； |  |  |  |
| 4 | 施工项目部关键岗位人员配备根据文物局关于印发《文物保护工程施工资质管理办法（试行）》的要求，本施工项目部关键岗位人员至少配备4 人，即文物保护工程施工技术人员和责任工程师。文物保护工程施工技术人员包括各专业工种技术人员、资料员、安全员等。 拟任项目文物保护工程责任工程师由全国性文物保护行业协会颁发文物保护工程责任工程师证书；文物保护工程施工技术人员应当参与文物保护工程施工相关专业技术工作3年以上，或者具有文物保护工程施工相关专业的初级技术职务。 |  |  |  |
| 5 | 拟任本次比选的文物保护工程施工技术人员和责任工程师的社保证明（原件或扫描件加盖公章） |  |  |  |
| 二 | 符合性审查(注明不符合的地方) |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |  |

说明：评审结论为合格或不合格，以上评审内容有一项不合格者，评审结果为不合格。

评审小组签字/日期：

附表2否决的投标情况说明表

否决的投标情况说明表

| 序号 | 投标人 | 投标被否决的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

评审小组签字/日期:

附表3 符合要求的投标人名单表

符合要求的投标人名单表

序号

投标人名称

备注

注：本表中投标人排名不分先后。

评审小组签字/日期:

附表4 技术部分评分表

技术部分评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | … |
| 施工组织设计方案 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内容完整和编制水平 | 5 | 版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂，未出现格式等错误,计5分。 版面欠整齐，表述欠清晰，内容欠完整、准确，缺（少）图，出现格式错误等错误，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 施工方案与技术措施 | 30 | 对项目总体概况表述清晰、完整；部署及措施先进、可靠；对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。项目规划合理、可行，施工组织措施得力，计30分。 对项目总体概况表述较清晰、完整；部署及措施具体较可靠；对项目主要及关键方案有表述，对项目重点、难点的解决方案基本可行；施工平面布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求；项目规划合理、可行，施工组织措施可行，计20分。 对项目总体概况表述欠清晰；部署及措施不具体；对项目主要及关键方案表述欠清晰；施工平布置欠合理；项目规划合理、可行，施工组织措施欠可行计10分。 |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 15 | 质量目标明确，优于比选文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计15分。 质量目标明确，满足比选文件的要求。管理机构欠健全，职责分工基本明确，管理制度基本齐全，实施与监控措施欠完整，计10分。 质量目标欠明确，未满足比选文件的要求。管理机构欠健全，职责分工欠明确，管理制度不齐全，实施与监控措施欠完整，计5分。 |  |  |  |
| 4 | 安全管理体系与措施 | 15 | 安全目标明确，优于比选文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计15分。 安全目标明确，满足比选文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计10分。 安全目标欠明确，未满足比选文件的要求；管理机构欠健全，职责分工欠明确；管理制度不齐全；实施与监控措施欠完整，计5分。 |  |  |  |
| 5 | 环境 保护管理体系与措施 | 10 | 环境管理目标明确，优于比选文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，计10分。 环境管理目标明确，满足比选文件的要求；管理机构欠健全，职责分工基本明确；管理制度基本齐全；实施与监控措施欠完整，计5分。 |  |  |  |
| 6 | 工程进度计划与保证措施 | 15 | 总工期及节点工期满足比选文件要求；施工进度计划内容全面、清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行，计15分。 总工期及节点工期满足比选文件要求；施工进度计划内容欠全面、欠清晰，计划编制欠合理；措施基本可行，计10分。 总工期及节点工期未满足比选文件要求；施工进度计划内容欠全面、欠清晰，计划编制欠合理；措施欠缺可行性，计5分。 |  |  |  |
| 7 | 资源配备计划 | 10 | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确，计10分。 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划基本呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理，计5分。 |  |  |  |
| 总分 | 技术部分总分100分；投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。所有评审因素相加得总分。 |  |  |  |  |  |

评委签字/日期：

附表5商务部分评分表

商务部分评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 企业业绩 | 100 | 比选申请人近3年内每具有一个单项合同金额不少于22万元的文物保护工程施工业绩，计20分，最多计100分。 【注：提供中标通知书或合同的复印件并加盖公章，否则不计分。】 |  |  |  |
| 总分 |  |  | 商务部分总分100分，投标文件缺失某项评审因素或未提供相应证明材料的，该项计零分。所有评审因素相加得总分。 |  |  |  |

（注：比选申请人提交上述证书复印件并加盖公章。近三年指提交比选申请文件截止时间前36个月内）

评审小组签字/日期：

附表6 投标报价评分表

投标报价评分表

序号

项

目

评分标准

备

注

1

最终投标价＞基准价

从

0

开始每

升

%

1

减

1

分，

即

X

100-1*100

X

为最终投标价升、降率百分点

数的绝对值，即

最终投标价

—

基准价

×

100

%

基准价

2

最终投标价

=

基准价

100

分

3

最终投标价＜基准价

从

0

开始每

降

%

1

减

0.5

分，

即

100-

0.5

*100

X

投标人

投标报价

最终投标

价

基准价

X

值

投标报价得分

备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。

4．基准价公式：

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=	N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5．最终投标价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评审小组签字/日期：

附表7 投标人得分汇总和排序表

| 序号 | 投标人 | 技术部分 |  |  | 商务部分 |  |  | 投标报价 |  |  | 综合得分 | 得分排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均得分 | 权数取值 | 加权得分 | 单项得分 | 权数取值 | 加权得分 | 单项得分 | 权数取值 | 加权得分 |  |  |

评审小组签字：

日 期：	年      月	日

5、中标候选人推荐表

附表8 中标候选人推荐表

| 排名 | 中标候选人 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |
| 第二中标候选人 |  |  |
| 第三中标候选人 |  |  |

评审小组签字：

比选人代表签字：

监督人签字：

# 第四部分  比选申请文件格式

正本或副本

（项目名称）

比选申请文件

项目名称：

申请人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年      月     日

一、申请文件报价函部分

1、报价函

致：  （比选人名称）    ：

1．经仔细阅读和研究  （项目名称 ）  的公开比选申请文件，我单位经踏勘项目现场和研究上述文件的合同条款、图纸、技术标准和要求、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）             元（RMB￥         元）的报价，并按上述图纸、合同条款、工程量清单、技术标准和要求承包上述工程的施工、装修、测试，直到竣工验收，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书后 7 天内开始建设工作，并在合同协议书所规定的时间内完成合同内所有工作。

3．我方理解并同意：最低报价不是中选的唯一条件。

4．除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本比选申请文件是我们双方合同的组成部分，我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

5．我方以金额为人民币     万元作为比选保证金与本比选申请文件同时递交。

6．在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供后续服务。

比选申请人：           （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：   （签字并盖章）

邮政编码：	     	电话：	         传真：

日期：         年        月      日

2、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月    日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

3、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）     系      （比选申请人名称）      的法定代表人，现授权委托      （比选申请人名称）       的    （姓名）    为我公司签署本项目比选申请文件的法定代表人授权委托代理人，我承认该代理人全权代表我所签署的本项目的比选申请文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字或盖章） 性别：        年龄：

申请人：             （签字或盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

注：附授权委托代理人身份证复印件，如申请人由法定代表人亲自签署比选申请文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

授权代理人身份证复印件

（注：此授权委托书由申请单位法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章，在开标时需单独递交一份给监委现场进行查验，否则，视为自动放弃资格。）

4、比选保证金

投标承诺

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司         比选申请人  （以下称“比选申请人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      比选项目   的施工招标投标，我方承诺严格按照雨花城投集团采购管理制度及本项目比选文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和比选文件作出的处理。

比选申请人：                         （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

5、开标一览表

申请人名称：                                    金额单位：人民币元（保留两位小数）

| 序号 | 单位名称 | （单位名称） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | （项目名称） |
| 2 | 报价（元） | 总报价：（小写） （大写） |
|  |  | 分部分项： |
|  |  | 措施项目费 |
|  |  | 其他项目费： |
|  |  | 销项税额： |
| 4 | 工期 |  |
| 5 | 保修承诺 |  |
| 6 | 质量等级 |  |
| 7 | 项目负责人姓名 |  |
| 8 | 项目负责人资质等级 |  |

申请人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

注： 1、开标一览表中的报价应与投标函中的报价要求一致，否则按二个报价处理。

2、措施项目费与安全防护文明施工措施费单列。

开标一览表附表

单位：元

| 工程名称 | （项目名称及标段名称） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总价措施费 |
|  | 其中：绿色施工安全防护措施项目费： |
|  | 其他项目费： |
|  | 其中：暂列金额： |
|  | 专业工程暂估价： |
|  | 材料暂估价： |
|  | BIM专项费用： |

投标人:(盖章)

法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)

注册造价工程师：（签字并加盖执业专用章）

日期：        年     月     日

6、申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 营业执照

- 安全生产许可证

- 9、基本账户开户许可证或账户备案资料

10、主要技术和管理人员情况汇总表

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 |  |  | 身份证 号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

注：1、关键岗位人员配备不得低于本公开比选申请文件规定的最低配置标准。

11、主要技术和管理人员简历表

（项目责任工程师、项目技术负责人、安全员…）（每个岗位一张表）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注“项目部关键岗位人员简历表”中：

1、项目责任工程师应附身份证、相关职称证和安全生产考核合格证（复印件加盖公章）。

2、技术负责人应附身份证、相关职称证（复印件加盖公章）。

12、入围项目业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人 名称 | 发包人联系人及电话 | 建造师 | 项目概况 | 质量完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

13、入围业绩的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（2）工程业绩有效时间以竣工验收资料上建设单位签署的日期为准。类似工程经验证明资料提供提供中标通知书（成交通知书）或施工合同。

14、承诺书

（比选人名称）：

我单位已详细阅读贵单位 　                     项目比选申请文件，现就参加本项目比选有关事项郑重承诺如下：

1、我单位参与本项目比选活动系本公司自愿行为。

2、遵守国家、省、市、区有关招标比选的法律、规章及规范性文件。

3、遵守长沙市雨花城市建设投资集团有限公司各项管理制度和现场纪律，服从现场工作人员管理。

4、比选申请文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

5、保证没有组织、参与围标、串标行为。

6、不与比选人、评审委员会成员以及其它申请人私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。

7、若中选，我公司将按照比选文件、申请文件的约定，及时与比选人签订合同，严格履行合同条款内容。

8、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

申请单位：（公章）                 法定代表人：（签字和印鉴）

联系地址：　　　　　　　　　　　   邮编：

联系人：　　　　　　　　　　　　  电话：

年　  月　  日

（注：此承诺书由比选单位法定代表人亲笔签署，并加盖单位和法定代表人的印鉴，装入申请文件正本中。同时在开标时需单独递交一份给监委现场进行查验，否则，视为自动放弃资格。）

15、关键岗位人员无在建承诺书

16、公开比选文件要求的其它资料

提交的或其他有必要提交的比选资料

（格式自定）

二、已标价的工程量清单

## 目    录

1.已标价工程量清单内容

2.已标价工程量清单格式

### 1.已标价工程量清单内容

（1）投标总价封面；

（2）投标总价扉页

（3）工程计价总说明

（4）建设项目投标报价汇总表

（5）单项工程投标报价汇总表

（6）单位工程投标报价汇总表

（7）分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

（8）综合单价分析表

（9）总价措施项目清单计费表

（10）绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

（11）其他项目清单与计价汇总表

（12）暂列金额明细表

（13）材料暂估单价及调整表

（14）专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表

（15）计日工表

（16）总承包服务费计价表

（17）部分其他项目费计价表

（18）发包人提供材料一览表

（19）人工、材料、机械汇总表

（20）重点评审的工程量清单综合单价（含单价措施项目）表

（21）重点评审的材料单价表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

### 2.已标价工程量清单格式

说明：已标价工程量清单按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（ 湘建价【2020】56号）等文件规定的格式填写。由计价软件打印的已标价工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。投标人采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

第五部分  工程合同条款

建设工程施工合同

工程名称：左宗棠墓园环境提质工程

工程地点：长沙市雨花区跳马镇白竹村

发 包 人：长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司

承 包 人：

签订日期：2024年   月   日

建设工程施工合同

发包人：长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《文物保护工程管理办法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、平等和诚实信用的原则，长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司（以下简称为“发包人”）与          （以下简称为“承包人”）双方就左宗棠墓园环境提质工程协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：左宗棠墓园环境提质工程

2、工程地点： 长沙市雨花区跳马镇白竹村。

3、开工日期：合同签订后三个日历天内自行开工。

4、总工期： 15日历天，包含国家法定节假日。

5、工程质量：本工程质量评定达到 合格 等级，具体以达到国家文物局和湖南省文物局关于文物保护工程项目施工的所有规定。工程初步验收合格以市文物部门签署的初步验收合格意见为准，竣工验收合格以省文物部门签署的验收合格意见为准。

6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

①本合同；②本合同附件；③现场工程师指令文件；④本工程施工图纸。

二、承包内容及承包价格

1、承包内容：对左宗棠墓周边的局部环境进行提质。主要包括对墓园周边道路、围墙、大门、挡土墙、栏杆、地面、绿化、标识、文物等进行提质改造，具体施工任务为设计图纸、工程量清单及合同约定的工作内容。

本合同承包内容不仅包括经发包人确认的前述规定的内容，还包括但不限于以下工作内容：

（1）承包人进场施工清理现场及排除一切障碍，以及与现场各单位关系协调、沟通，并承担由此发生的相关费用；

（2）进行该工程施工所必须的安全、文明施工措施，环境保护措施等；

（3）进行该工程施工承包人必要的临时设施；

（4）竣工验收前承包人对已完成的工程进行临时性保护；

（5）承包人负责在工程缺陷责任期内对绿化进行养护，对其它工程进行质量维修。

2、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施和环境保护、包安全防护和文明施工、包协调、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

3、承包价格：本工程采用暂定价合同，工程量按实结算方式，本工程暂定合同总价为       元（大写：     ）。本工程结算按湘建价〔2020〕56号《关于印发2020＜湖南省建设工程计价办法＞及＜湖南省建设工程消耗量标准＞的通知》、湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号文）、2020《湖南省建设工程计价办法》有关的补充解释文件及长沙市雨花区相关文件规定计量计价。结算金额以财评中心审定为准，财评中心出具评审结论金额后，如雨花区审计局进行抽审，则最终结算金额以雨花区审计局审计结论金额为准。

本合同价已综合考虑了承包人的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

- 三、竣工结算相关条款

1、结算报审的要求：竣工图需与实际施工情况相符,并由发包人（建设方）、监理人等相关管理人员核对签字确认且加盖章。施工合同、设计图、第三方测绘资料、竣工验收合格报告、洽商签证单为结算必要资料，签证需承包方、监理方、发包方（建设方）三方签证；报审的结算用正规软件(如PKPM)进行套价取费，每项工程量须附详细的计算式，计算式中的数据要有依据(竣工图签证单等)，所有资料要求齐全并胶装成册。

2、承包人结算资料报审后，必须配合区财评（或事务所）完成对审工作，如书面通知仍不配合对审，经发包人同意，由区财评直接出具结算报告。

3、承包方应合理编制竣工结算，所有承包内容（含分包工程）同时上报竣工文件，竣工报审结算应实事求是，保证送审资料的真实准确性。

4、区审计局将依法对竣工结算进行审计监督, 承包人必须配合,并按审计结论履行相应的职责和义务。

四、价款支付

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付至合同暂定金额的50% | 麻石栏杆到货15个工作日内 |  |
| 第二次付款 | 付至合同暂定金额的70% | 项目完工、发包人组织初步验收合格后15个工作日内 |  |
| 第三次付款 | 付至最终结算总额的97% | 文物部门组织竣工验收合格，经雨花区财政投资评审中心审定出具报告后28个工作日内，如雨花区审计局进行审计，则为区审计局出具审计意见后15个工作日内 | 扣留结算总价3%的质保金 |
| 第四次付款 | 付最终结算总额的3% | 缺陷责任期满且未发生质量责任事项后15个工作日内 | 不计息 |
| 说明 | 承包人在项目支付节点工作完成后的7个工作日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，在收到申请且经发包人有关部门批准后支付；付款前承包人应当提供符合发包人要求的发票，否则发包有权拒绝支付。 |  |  |

五、发包人权利和义务

1、因现场条件限制，电源、水源、临时施工场地等均由承包人负责。

2、合同签订后三个日历天内发包人负责向承包人提供纸质施工图两套及电子文件。

3、发包人及其委托的监理人有权制止承包人的违章作业。承包人现场管理和作业人员必须服从发包人和监理人现场工程师的指挥和调度。否则发包人有权终止本合同，并按已完合格工程量的70％结算。如果施工过程中，承包人单方面终止合同，发包人有权要求承包人退场，并按已完合格工程量的70％结算。

4、发包人及其委托的监理人有权对进入现场的工程材料进行检查，如果发现达不到图纸设计要求，可要求承包人立即停工处理，承包人更换合格的材料经发包人及其委托的监理人联合验收合格后再复工。

5、发包人及其委托的监理人如发现承包人的施工质量不达标，可要求承包立即采取整改措施。

六、承包人权利和义务

1、组建与工程项目相适应的项目经理部，任命姓名：  为项目经理，联系电话：        ， 全面履行本合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、造价、安全等全面向发包人负责。

2、除非本合同另有约定，承包人在施工期间应独自和完全承担下列工作及相应费用：

（1）自行完成临时施工道路、临时排水工程，并满足完成本合同作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通等工作。

（2）自行完成办理相关工作手续。

（3）承包人自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从发包人现场管理人员的安排。

3、负责协助发包人与有关部门联系，协调现场工作关系，妥善处理与工程所在地的文物、市政、环卫、园林等职能部门的管理、街道（乡镇）、村、组以及当地村民的关系，保障工程顺利实施。

4、自觉接受发包人、监理人及有关职能部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗。

5、承包人必须服从发包人及其委托的监理人现场工程师的合理指令。工程竣工验收合格后一个月内向发包人提交完整的竣工资料。

七、文物保护的有关约定

遵守国家有关文物保护施工的法律、法规和规章、规范，严格按照设计文件的要求进行施工，其工作程序为：

- 依据设计文件，编制详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。

- 施工时妥善保护施工现场，不得损害文物等。

- 按文物保护工程的要求作好施工记录和施工统计文件，收集有关文物资料。

- 承包人进行施工或处理建筑垃圾时，对现有的保护文物应采取避让的原则进行地点选择等。

- 进行质量自检，对工程的隐藏部分必须与发包人、设计单位、监理单位共同检验并做好记录。

- 提交竣工资料。

- 按合同约定负责保修。

八、安全生产及文明施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中发生的人身、财产损害和安全、意外事故，以及因此产生的费用，全部由承包人承担。

2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

3、本工程所有防护措施费用均包含在措施费中，由承包人承担。

4、承包人在施工现场内使用的安全保护用品由其自行解决。

5、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。所有因安全事故造成的一切相关费用均由承包人承担，与发包人无关。

九、违约责任

1、发包人不按时向承包人支付工程进度款,否则按拖欠价款万分之二每天的标准向承包人支付违约金。

2、当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

（1）承包人因自身原因延期交工的，应向发包人支付人民币 2000 元/日 的惩罚性违约金，违约金最高限额为本合同金额的20%。延期完工超过15日的，发包人有权解除本合同，按已完合格工程量的70％结算，且承包人应向发包人支付合同总价20%的惩罚性违约金。

（2）承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人负责整改到合格为止，工期不顺延。如果承包人整改后，仍然不能通过验收，且工期延误超过15天以上，承包人应向发包人支付2万元的违约金且发包人有权解除本合同。

3、承包人违反合同约定义务除需承担相应违约责任外，还应承担发包人为实现合同权利所支出的一切合理必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、交通费、鉴定费、律师费等等。

十、争议及解决

发包人和承包人在履行合同时如发生争议，双方可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、通知与送达

双方确定以下地址、联系人、联系方式为双方递交商业信函、资料及人民法院送达法律文书的地址、联系人、联系方式。一方变更上述信息的，应在变更后三日内以书面形式通知另一方，否则发生退件、拒收等情形的，均视为已经送达。

发包人：长沙市雨花现代中心开发建设有限公司

地  址：湖南省长沙市雨花区圭香路瑞景苑4栋

联系人：

联系方式：0731-88091177

承包人：

地  址：

联系人：

联系方式：

十二、缺陷责任期

本项目文物部分质量保修期为竣工验收合格后五年，其它部分质量保修期为竣工验收合格后两年，以书面移交资料为准。

质保期内，因工程质量问题造成发包人或他人损失的，由承包人承担损失赔偿责任。发包人因此遭受损失的，发包人有权向承包人追偿。

十三、其它

1.本合同双方约定签字盖章后生效。双方履行完合同义务，款项结清本合同即告终止。

2.本合同一式陆份，发包人和承包人各执 叁 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

工程发包人：（签章）              工程承包人：（签章）

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人

开户银行：                     开户银行：

帐 号：                        帐 号：

联系电话：                     联系电话：

时  间：                       时  间：

第六部分 工程图纸及设计要求

（项目报名时获取）