竞争性磋商文件

采购项目名称： 月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测

采购人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

委托代理编号:HNAY-GC2025-020

采购代理机构: 湖南安裕建设项目管理有限公司

2025年6月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、采购文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

# 第一章  磋商邀请

湖南安裕建设项目管理有限公司受长沙市雨花城市建设投资集团有限公司的委托，对月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测

2、委托代理编号：HNAY-GC2025-020；

3、服务期限：与本项目基础施工同步，从本基坑开挖开始，至基坑回填结束，或发包人通知观测结束终止基坑工程监测工作为止。具体开工日期以发包人书面通知为准。

- 采购预算：325438.20元；

- 5、采购范围：

| 序号 | 品目分类 | 标的 | 规格型号（简要技术需求或服务要求等） | 数量 | 计量单位 | 单价 （万元） | 合计金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B06工程服务 | 月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测 | 详见采购需求 | 1 | 项 | 32.543820 | 32.543820 |

详见采购文件第四章采购需求。

二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件；

（4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。

注：近三个月是指2024年12月至2025年5月中任意连续三个月

2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或具备工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质或建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类[岩土工程分项（岩土工程物探测试检测监测）]乙级及以上资质，资质证书处于有效期内；

（2）项目负责人须具有建筑工程相关专业的中级工程师及以上职称，证书如注明了单位的则注明的单位应与投标单位必须一致（职称证除外）。

（3）投标截止时间前36个月内供应商承担过一个单项合同金额不少于16万元的房屋建筑工程基坑支护监测服务业绩。

三、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2025年6月06日至2025年6月13日(节假日除外)，每日上午9:00～12:00，14:00～17:00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、营业执照复印件、个人身份证到长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房 进行报名登记，视为参与本次项目投标。

2、竞争性采购文件公告期限：2025年6月06日至2025年6月11日17:00时止。

3、供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

4、供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。采购文件的质疑期间同本采购文件公告期，采购过程和成交结果的质疑期为知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025年6月17日14时30分（北京时间），地点为：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢2704室。超过截止时间申请文件将被拒绝。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、联系方式

采 购 人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

联 系 人：徐女士、黄女士

电    话：0731-88091186

地    址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋

采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司

联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉

电    话：18215109254

地    址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房

六、监督部门联系方式：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

电话：0731-88091172

# 第二章  磋商须知

## 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 联 系 人：徐女士、黄女士 电 话：0731-88091186 地 址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司 联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉 电话：18215109254 地址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■（1）发布邀请公告 □（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □（3）随机从建立的供应商库中抽取 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； （1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一： ①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； （4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。 注：近三个月是指2024年12月至2025年5月内任意连续三个月 - 2、其他说明： 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商须具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或具备工程勘察专业类(岩土工程)甲级资质或建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类[岩土工程分项（岩土工程物探测试检测监测）]乙级及以上资质，资质证书处于有效期内； （2）项目负责人须具有建筑工程相关专业的中级工程师及以上职称，证书如注明了单位的则注明的单位应与投标单位必须一致（职称证除外）。 （3）投标截止时间前36个月内供应商承担过一个单项合同金额不少于16万元的房屋建筑工程基坑支护监测服务业绩。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■采购人不统一组织现场勘察 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本采购项目不适用 |
| 第二章第9.1款 | 参照政府采购强制采购： (1)标记★符号的节能产品； | ■ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内标记 ★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品；3、两型产品； 4、支持小微、残疾、监狱企业发展； 5、其他。 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第 / 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第 / 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 3、采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》或《长沙市两型产品目录》内的： （1）分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加 分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 （2）对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 / %。 4、非专门面向中小企业采购，且符合采购促进中小企业发展相关规定的： （1）给予小型和微型企业、福利和监狱企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为3％，不重复享受政策。 （2）给予联合体1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第二章第9.6款 | 采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询。 |
|  | 采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询，格式见附页3。 |
|  | 法律、法规、规章和部门规定的其他内容 | 无 |
| 二、采购文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 采购文件的可能实质性变动内容 | 采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分，实质性变动内容与采购文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 采购文件的提供期限 | 2025年6月06日 09:00 时至 2025年6月13日17:00时止 |
| 第二章第11.2款 | 现场登记时应提供的资料 | 单位介绍信、个人身份证、法定代表人身份证明（附法人营业执照）或者授权委托书(并附法定代表人身份证明、法人营业执照)。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2025年6月17日14时30分（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 32.54382万元。投标报价总价和单价均不得超过已发布的最高投标限价，否则按无效投标处理。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■不要求提供 ¨要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■不要求提供 |
| 第二章第19.1款 | 保证金 | ■不要求提供 ¨要求提供： 1、保证金数额：/元整(¥/元人民币)； - 缴纳时间：保证金交纳截止时间为/年/月 / 日/时（北京时间），以银行到账回单为准。 - 缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从供应商基本账户一次足额缴入到如下帐户。 户名：/ 账号:/ - 开户行：/ 备注：须在进账单“款项来源”栏注明/（可简称） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子文件（U盘）一份，正本和副本分别密封，且电子文件密封在正本里。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 委托代理编号： 供应商名称： 在2025年 月 日 时 分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢2704室 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 参照政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为3％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 发布的媒体 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网 http://www.csyhct.com/ |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 按签订的委托代理协议执行。 |
| 第二章第42.1款 | 其它规定 | 1、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交首次响应文件的截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。 2、本项目参考政府采购相关政策规定执行,如项目发布的澄清、修改、补充及其他公告内容与采购文件不一致的，以最后发布的相应公告内容为准。 3、开标现场，供应商代表为法定代表人的，需提供法定代表人身份证明及身份证原件及复印件；供应商代表为法定授权委托人的，需提供授权委托书及被授权人身份证原件及复印件。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

附页2    湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 评审因素和标准

评审因素和标准

一、计分权值

| 具体项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 25 |
| 技术部分 | 45 |
| 价格部分 | 30 |

二、综合评分表

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (权值为30分) |  | 30分 | 以经评委会一致认定满足磋商文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 2 | 技术部分 （45分） | 监测服务方案 | 15 | 监测服务方案涉及范围该项目基坑施工区域，监测的范围应包括地面以上基坑、近邻建（构）筑物监测等，供应商服务方案应制定符合该项目完整、合理的监测报警及异常情况下的应急预案，并有可行、优化的监测点布点详图。根据上述对供应商服务方案的完整性、合理性及可操作性，分档计分。监测重点、思路清晰、内容全面、符合项目实际，评委根据供应商项目服务方案先进性、完整性、合理性、可行性进行评定，方案先进、完整、合理计15分；有缺漏项或不合理的每处扣5分，欠合理或不完善的每处扣2分，扣完为止，未提供不计分。 注：1、内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按采购需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容欠合理是指：⑴方案内容与项目需求不一致或没有关联性；⑵涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；⑶各项要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
|  |  | 管理控制措施 | 6 | 供应商提供的管理控制措施，包括但不限于①监测技术管理措施②质量控制措施③安全环保控制措施，方案完整、科学合理且贴合本项目的计6分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠合理或不完善的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：1、内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按采购需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容欠合理是指：⑴方案内容与项目需求不一致或没有关联性；⑵涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；⑶各项要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
| 设备配备方案 |  | 设备配备方案 | 6 | 供应商提供的设备配备方案，包括但不限于①设备配备计划②设备使用方案③设备管理制度等方面的，方案完整、且贴合本项目的计6分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠合理或不完善的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：1、内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按采购需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容欠合理是指：⑴方案内容与项目需求不一致或没有关联性；⑵涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；⑶各项要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 5 | 供应商提供的管理体系与措施组织形式、结构合理，满足要求，方案完整、科学合理且贴合本项目的计5分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠合理或不完善的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 |
|  |  | 安全、环保管理体系与措施 | 5 | 供应商提供的安全、环保体系与措施细致、合理、完整、且贴合本项目的计5分，有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠合理或不完善的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 |
|  |  | 服务承诺 | 3 | 供应商提供的服务承诺全面、针对性强、措施具体，满足项目要求的计3分；有缺漏项或不合理的每处扣1分，欠合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。 |
|  |  | 应急预案 | 5 | 各类应急预案系统、完整，实施措施实用、合理、可靠并具有针对性措施的计5分；有缺漏项或不合理的每处扣2分，欠合理或不完善的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。 注：1、内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按采购需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。2、内容欠合理是指：⑴方案内容与项目需求不一致或没有关联性；⑵涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；⑶各项要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。。 |
| 3 | 商务部分 （25分） | 类似业绩 | 15分 | 投标截止时间前36个月内，供应商承担过类似监测业绩单项合同金额不少于22万元的房屋建筑工程基坑监测服务业绩的，每提供一个业绩计5分，最高计15分。 注：业绩材料需提供合同及中标通知书（如有）复印件，时间以合同为准，并加盖供应商公章。 |
|  |  | 人员 配备 | 10 | 项目负责人具有注册岩土工程师的，计2分，具有工程类专业高级及以上技术职称的，计2分。最多计4分。 技术负责人具有注册岩土工程师的，计2分，具有工程类专业高级及以上技术职称的，计2分。最多计4分。 其他技术人员：具有工程类专业中级及以上技术职称，每个计1分，最多计2分； 提供上述人员注册证书、职称证书、人员在投标单位近三个月（指近半年2024年12月-2025年5月中任意连续三个月）的社保证明复印件等其他证明材料。 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应采购文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品采购清单》或者《环境标志产品采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应提交法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应提交法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除采购文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行采购强制采购的节能产品见采购文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行优先采购的优惠率见采购文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、采购文件

10．采购文件的组成

10.1 采购文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 采购文件的提供期限

11.1采购文件的提供期限自开始发出之日起不得少于5个工作日。具体提供期限见采购文件前附表。

11.2供应商应持采购文件前附表规定的资料领取或购买采购文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.采购文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对采购文件澄清或者修改内容，为采购文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

- 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）设计方案说明

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）提供享受采购政策的证明材料和清单表

（6）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3采购文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据采购文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合采购文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 响应文件有效期

19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按采购文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

21.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

21.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回

22.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

23.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

24.磋商程序

24.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

25. 响应文件审查

25.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

25.2符合性审查：对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与采购文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应采购文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应采购文件要求由磋商小组依据采购文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.无效响应

27.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.2款情形的；

（2）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（4）报价超过采购项目预算的；

（5）响应文件有效期不足的；

（6）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定及要求的。

28.澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.磋商

29.1本章第10.2项未明确采购文件实质性变动内容的，或者采购文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2本章第10.2款明确采购文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据采购文件规定和磋商情况，对采购文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）采购文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按采购文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

29.7采购文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

30.响应文件评审

30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

30.2综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合采购支持小微企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

30.5涉及采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

30.6涉及多处或部分获得采购政策优惠的，其多处或部分享受采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第36.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布，公示期为1个工作日。

37.询问及质疑

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以

按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.签订合同

39.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

39.2采购文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1采购文件的其他规定见磋商须知前附表。

# 第三章  采购合同格式条款

月塘村安置房（圭星家园）项目基坑监测

合同

合同编号：

工程名称： 月塘村安置房（圭星家园）项目基坑监测工程

工程地点：          长沙市雨花区

发 包 人：  长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

承 包 人：

基坑监测合同

发包人： 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司

承包人：

经发包人、承包人双方协商一致，发包人将月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程项目基坑监测工程承包给承包人，为了进一步明确双方的责任和义务，并根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理办法》的有关规定，特签订合同如下：

一、工程概况：

1、工程名称：月塘村安置房（圭星家园）项目基坑监测工程

2、工程地点：长沙市雨花区圭塘街道办事处旁

3、监测工期要求：与本项目基础施工同步，从本基坑开挖开始，至基坑回填结束，或发包人通知观测结束终止基坑工程监测工作为止。具体开工日期以发包人书面通知为准。

4、发包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：

姓名：      ，职务：         。负责现场的施工技术处理、质量、安全、进度和协调发包人现场签证。

姓名：      ，职务：           。负责现场的签证、预结算和施工合同管理等。

5、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为     ，职务：       。

- 监测内容

根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497－2019）规定和设计院《监测点平面布置图》,以及场地实际的水文地质情况、周边环境状况,确定监测项目内容及工作量如下表：

| 序号 | 监测点名称 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支护结构水平位移监测点 | 21 | 112 |  |
| 2 | 支护结构竖向位移监测点 | 21 | 112 |  |
| 3 | 临近建筑物沉降监测点 | 13 | 112 |  |
| 4 | 地下水位监测点 | 6 | 112 |  |
| 5 | 周边地表竖向位移 | 11 | 112 |  |
| 6 | 深层水平位移监测 | 120 | 112 |  |
| 7 | 锚杆（索）内力监测 | 6 | 112 |  |
| 8 | 水平位移监测基准点 | 3 | 4 |  |
| 9 | 竖向位移监测基准点 | 1 | 4 |  |

三、监测依据及要求

1、监测依据：

- 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

- 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497－2019）；

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）；

- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）；

- 《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22:2005）；

- 《工程测量标准》(GB50026-2020)；

- 《建筑变形测量规范》（JGJ/8-2016）；

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)；

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

- 经批准的《月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程》施工设计图。

（11）经批准的监测实施方案。

2、监测要求：

（1）监测期为从本基坑开挖开始，至基坑回填结束；

（2）监测点布置见《监测点布置图》；

（3）如遇异常情况和恶劣天气加密监测频率。

3、技术要求

（1）承包人应根据《月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程》施工设计图、监测依据、和现场实际情况编制监测方案，监测方案须经发包人、设计方、监理及专家等认可，必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。监测方案应包括下列内容：

a工程概况；

b建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况；

c监测目的和依据；

d监测内容及项目；

e基准点、监测点的布设与保护；

f监测方法及精度；

g监测期和监测频率；

h监测报警及异常情况下的监测措施；

i监测数据处理与信息反馈；

j监测人员的配备；

k监测仪器设备及检定要求；

l作业安全及其他管理制度。

（2）承包人应严格实施监测方案，当基坑工程设计或施工有重大变更时，承包人应与发包人及相关单位研究并及时调整监测方案。

（3）承包人应及时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价及时向发包人及相关单位作信息反馈，当监测数据接近、达到或超过监测报警值时必须立即通报发包人及相关单位。

（4）承包人应加强对监测点的保护，必要时应设置监测点的保护装置或设施。

（5）监测结束后十五天内，承包人应向发包人提供完整的监测报告（一式八份）。

四、监测价格

（1）合同价格：本合同为固定总价合同，总价为人民币：        。本合同总价包含为本监测工作所需设置的各类基准点等相关工作的费用，已综合考虑了承包人的成本、管理费用、税金、利润、保险、专利、风险、机械进出场费、机械设备安拆费等所有因素。

（2）合同工期：与本项目基础施工同步，从本基坑开挖开始，至基坑回填结束。

（3）结算方式：承包人应按相关规范和发包人要求进行监测，同时必须满足政府质安监部门的要求。承包人在进行监测前必须提交监测方案交发包人书面确认。监测过程中，承包人应通知发包人现场工程师、预结算工程师到达现场，对工程量共同签字确认。监测完成后，如合同主体内容及工程量无增加，凭监测报告、施工合同、验收单直接结算 。

五、付款方式及竣工结算

1、合同价款支付如下：

| 付费 次序 | 付款 比例 | 付款金额 （RMB元） | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 付至合同总价40% |  | 基坑开挖到基坑底后15工作日内 |  |
| 第二次 | 付至合同总价80% |  | 基坑回填到±0后15工作日内 |  |
| 第三次 | 付至结算金额的100% |  | 承包人完成全部工作，承包人向发包人提交全部监测报告及有关资料，经发包人书面认可后30个工作日内。 |  |
| 说明 | 承包人在项目支付节点工作完成后的7日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，应在收到申请后且经上级有关主管部门批准后支付。 |  |  |  |

2、每次付款时，承包人需向发包人提供本次付款金额等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。

3、有异议的支付

如果发包人对承包人提交的付款申请有异议时，发包人应要求承包人书面澄清，此时，应在收到承包人书面澄清(以发包人收到的日期为准)之后且经上级有关主管部门批准后支付。如果发包人要求承包人进行书面澄清后的15天内未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到承包人作出书面澄清为止。

4、审查

承包人应保存能清楚证明有关试验工作时间和支付费用的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人员进行审查。

5、费用的调整

在合同实施期间，本项目的固定总价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

6、税金

承包人应自行承担完成本项目监测工作需缴纳的一切税费，并包括在本合同的固定总价之内，发包人不另行支付。

六、监测质量要求

按照国家相关规范进行监测，确保数据准确可靠、结论真实，每一阶段出具八份正式的监测报告。

七、双方职责

（一）发包人职责

1、负责提供承包人所需的图纸和资料。

2、施工中所用水源、电源由发包人协助提供，费用由承包人承担，施工所用监测设备及工具由承包人自带。

3、发包人做好各方协调工作，保证监测工作顺利进行。

4、发包人协助承包人落实斜管及沉降观测点埋设所需的水电，费用由承包人与总包单位商定。

5、发包人负责提供基坑挖土施工进度、线路安排设计，协助承包人制定具体监测日程安排。

6、监测期间若发生计划变更，或遇其它特殊情况，发包人负责及时通知承包人。

（二）承包人职责

1、承包人负责所有观测点的平面布置。

2、承包人落实监测所需的材料、设备及仪器。

3、负责测斜管、水位观测、水平位移及沉降观测点等埋设及相应的保护措施。

4、协同发包人、监理单位及总包单位制定监测日程安排。

5、根据所定的监测计划进行现场监测，发现位移、沉降等变化接近或超过警戒值时或其它异常现象立即通知发包人或监理单位。

6、每次监测完毕及时整理现场监测资料，并于二十四小时间内提供监测结果并送交发包人。

7、承包人应严格按规范对月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程的基坑进行监测，并保证监测结果真实可靠，否则造成的一切后果均由承包人承担。

8、承包人须严格按国家标准进行工程监测，承包人对所监测结果实行质量终身负责制。在该工程建设中和使用期间，若出现监测错误造成的事故及损失，由承包人承担全部责任，承包人并应赔偿发包人和受害方全部损失。

9、监测工作全部结束后10个工作日内，向发包人提供监测完工报告八套。

10、工程监测现场部分完成三日内清理完现场的设备、建筑垃圾和其他堆积物，拆除相关的临时设施，交工前清理现场达到工完场清的要求。

11、因承包人提供的数据、资料不准确或不及时，造成发包人损失的，承包人负责赔偿发包人由此引起的损失。

八、工程管理

1、承包人必须按规范严格监测，如发包人发现承包人监测不符合规范要求，发包人有权向承包人提出试验点重验要求，承包人必须重验，且费用由承包人承担。

2、承包人在监测完毕后，将监测报告及有关资料及时提供给发包人。

九、违约责任

1、承包人逾期提交报告及资料，每逾期一日承包人向发包人支付合同价款 1%的违约金；逾期15天，发包人有权单方解除合同。

2、承包人不履行合同约定，或者承包人因监测内容结果发生预警时未及时通报发包人，因此给发包人或者第三人造成损失时，由承包人承担赔偿责任。

3、承包人提供的监测报告，如经政府质安监部门抽检对比不一致，达不到政府质安监部门的要求，则发包人有权单方面解除本合同，且不向承包人支付合同价款，承包人不得有异议。

4、承包人违约除需承担以上违约责任外，还应承担发包人为实现合同权利所支出的一切合理必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、公告费、律师费等等。

十、争议及解决

本合同在履行过程中发生争议的，发包人、承包人双方可协商解决，协商不成，应向发包人住所地有管辖权的人民法院（雨花区人民法院）提起诉讼。

十一、通知与送达

双方约定以下地址为往来函件及法律文书的送达地址：

发包人：长沙市雨花区瑞景苑4栋雨花城投集团

承包人：

一方变更地址未书面告知另一方导致发生退件、拒收情形的，均视为已经送达。

十二、其他

1、承包人所发生的一切伤亡等安全事故或承包人给发包人及第三人造成的损失，责任及费用全部由承包人承担。因此给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿。

2、承包人在场人员要遵守发包人的各项规章制度，服从发包人的管理，如有违反规定的，按发包人相关规定处罚。

十三、本合同一式伍份，发包人叁份，承包人贰份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

发包人：（公章）                      承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

地址：                               地址：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

年    月    日                       年     月    日

- 第四章  采购内容及需求

一、项目概况

1、采购项目名称：月塘村安置房(圭星家园)项目基坑支护监测

2、委托代理编号：HNAY-GC2025-020；

3、服务期限：与本项目基础施工同步，从本基坑开挖开始，至基坑回填结束，或发包人通知观测结束终止基坑工程监测工作为止。具体开工日期以发包人书面通知为准。

4、采购预算：325438.20元；

- 二、监测内容

根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497－2019）规定和设计院《监测点平面布置图》,基坑AB段、BC段、EE1段、JK段、KL段、LM段、MA段安全等级为二级、重要性系数取1.0；其他安全等级为三级、重要性系数取O.9；基坑开挖深度为4.35~10.55米；地基基础设计等级为甲级。以及场地实际的水文地质情况、周边环境状况,确定监测项目内容及工作量如下表：

| 序号 | 监测点名称 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支护结构水平位移监测点 | 21 | 112 |  |
| 2 | 支护结构竖向位移监测点 | 21 | 112 |  |
| 3 | 临近建筑物沉降监测点 | 13 | 112 |  |
| 4 | 地下水位监测点 | 6 | 112 |  |
| 5 | 周边地表竖向位移 | 11 | 112 |  |
| 6 | 深层水平位移监测 | 120 | 112 |  |
| 7 | 锚杆（索）内力监测 | 6 | 112 |  |
| 8 | 水平位移监测基准点 | 3 | 4 |  |
| 9 | 竖向位移监测基准点 | 1 | 4 |  |

三、监测依据及要求

1、监测依据：

- 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

- 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497－2019）；

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）；

- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）；

- 《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS22:2005）；

- 《工程测量标准》(GB50026-2020)；

- 《建筑变形测量规范》（JGJ/8-2016）；

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）(2009年版)；

- 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

- 经批准的《月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程》施工设计图。

（11）经批准的监测实施方案。

2、监测要求：

（1）监测期为从本基坑开挖开始，至基坑回填结束；

（2）监测点布置见《监测点布置图》；

（3）如遇异常情况和恶劣天气加密监测频率。

3、技术要求

（1）承包人应根据《月塘村安置房（圭星家园）项目基坑及边坡支护工程》施工设计图、监测依据、和现场实际情况编制监测方案，监测方案须经发包人、设计方、监理及专家等认可，必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。监测方案应包括下列内容：

a工程概况；

b建设场地岩土工程条件及基坑周边环境状况；

c监测目的和依据；

d监测内容及项目；

e基准点、监测点的布设与保护；

f监测方法及精度；

g监测期和监测频率；

h监测报警及异常情况下的监测措施；

i监测数据处理与信息反馈；

j监测人员的配备；

k监测仪器设备及检定要求；

l作业安全及其他管理制度。

（2）承包人应严格实施监测方案，当基坑工程设计或施工有重大变更时，承包人应与发包人及相关单位研究并及时调整监测方案。

（3）承包人应及时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价及时向发包人及相关单位作信息反馈，当监测数据接近、达到或超过监测报警值时必须立即通报发包人及相关单位。

（4）承包人应加强对监测点的保护，必要时应设置监测点的保护装置或设施。

（5）监测结束后十五天内，承包人应向发包人提供完整的监测报告（一式八份）。

四、监测价格

（1）合同价格：本合同为固定总价合同，总价为人民币：        。本合同总价包含为本监测工作所需设置的各类基准点等相关工作的费用，已综合考虑了承包人的成本、管理费用、税金、利润、保险、专利、风险、机械进出场费、机械设备安拆费等所有因素，本合同固定总价不允许调整。

（2）合同工期：与本项目基础施工同步，从本基坑开挖开始，至基坑回填结束。

（3）结算方式：承包人应按相关规范和发包人要求进行监测，同时必须满足政府质安监部门的要求。承包人在进行监测前必须提交监测方案交发包人书面确认。监测过程中，承包人应通知发包人现场工程师、预结算工程师到达现场，对工程量共同签字确认。监测完成后，如合同主体内容及工程量无增加，凭监测报告、施工合同、验收单直接结算 。

五、付款方式及竣工结算

1、合同价款支付如下：

| 付费 次序 | 付款 比例 | 付款金额 （RMB元） | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 付至合同总价40% |  | 基坑开挖到基坑底后15工作日内 |  |
| 第二次 | 付至合同总价80% |  | 基坑回填到±0后15工作日内 |  |
| 第三次 | 付至结算金额的100% |  | 承包人完成全部工作，承包人向发包人提交全部监测报告及有关资料，经发包人书面认可后30个工作日内。 |  |
| 说明 | 承包人在项目支付节点工作完成后的7日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，应在收到申请后且经上级有关主管部门批准后支付。 |  |  |  |

2、每次付款时，承包人需向发包人提供本次付款金额等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。

3、有异议的支付

如果发包人对承包人提交的付款申请有异议时，发包人应要求承包人书面澄清，此时，应在收到承包人书面澄清(以发包人收到的日期为准)之后且经上级有关主管部门批准后支付。如果发包人要求承包人进行书面澄清后的15天内未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到承包人作出书面澄清为止。

4、审查

承包人应保存能清楚证明有关试验工作时间和支付费用的记录，并在发包人要求时允许发包人指派的人员进行审查。

5、费用的调整

在合同实施期间，本项目的固定总价不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

6、税金

承包人应自行承担完成本项目监测工作需缴纳的一切税费，并包括在本合同的固定总价之内，发包人不另行支付。

六、监测质量要求

- 按照国家相关规范进行监测，确保数据准确可靠、结论真实，每一阶段出具八份正式的监测报告。

## 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

- 一、磋商响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明

- 附件2：法定代表人授权委托书

- 二、供应商的资格证明资料

- 附件3：供应商基本情况表

附件4：采购文件规定的基本资格条件证明资料

- 附件5：采购文件规定的特定资格条件证明资料

- 附件6：其他证明资料或说明

三、设计方案说明

附件7-1：技术方案说明

附件7-2：主要人员简历表

四、技术/商务响应与偏离表

五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

六、报价一览表及分项价格表

- 附件 9-1：报价一览表

- 附件 9-2：分项报价表

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性采购文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在采购文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按采购文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到2万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

（五）我方保证不向他人转让成交项目，也不将成交项目分包后分别向他人转让。

（六）我方保证本响应文件中列明的项目组成员均系具有相关资格条件、为我方合法真实劳动关系的员工，且保证其与中标后实际参加设计项目组成员一致，未经采购人书面同意不得更换。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供

二、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |

附件4      采购文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件5  采购文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件6           其他证明资料或说明

提供按采购文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

- 三、技术方案说明

附件7-1

技术方案说明

供应商应根据第四章规定编写技术服务方案或大纲。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件7-2

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第一章供应商资格要求提供。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：         _

日期：    年  月   日

四、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购规格/ 商务条款 | 响应文件的规格/ 商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属采购文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日期：       年      月      日

五、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1

中小企业声明函(工程、服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于           ;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2

### 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

# 六、报价一览表及报价文件

附件9-1报价一览表

金额单位：元

| 项目名称 |  | 采购代理编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 大写： |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：

1、供应商必须按以上格式填报。供应商每一项报价均不得高于前一轮报价，否则为无效报价。

- 2、供应商的报价必须包含招标范围内所有内容。本合同价款已综合考虑了供应商的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

3、本表投标报价适用于服务周期内，投标报价不因市场因素的变化而调整。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

附件9-2

分项价格表

项目名称：

金额单位：元

| 费用类别 |  | 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测数量 | 观测次数 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测费用 | 基准共用 | 1.1 | 水平位移监测基准点 | 点 | 3 | 4 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,1,二 等，简单，单测 |
|  |  | 1.2 | 竖向位移监测基准点 | km | 1 | 4 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,1,二 等，简单，单测 |
|  | 变形监测 | 1.3 | 支护结构水平位移监测 | 点 | 21 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,2,二 等，简单，单向 |
|  |  | 1.4 | 支护结构竖向位移监测 | 点 | 21 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,2,二 等，简单，单向 |
|  |  | 1.5 | 临近建筑物沉降监测 | 点 | 13 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,2,二 等，简单，单向 |
|  |  | 1.6 | 地下水位监测 | 次 | 6 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表5.5-1-7,按L≤ 5km |
|  |  | 1.7 | 周边地表竖向位移 | 点 | 11 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,2,二 等，简单，单向 |
|  |  | 1.8 | 深层水平位移监测 | 米 | 120 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文，表4.2-3,2,孔深 (D≤20米),单向 |
|  |  | 1.9 | 锚索内力监测 | 点 | 6 | 112 |  |  | 参照计价格[2002]10号文表4.2-3,7:应力应 变监测 |
|  | (1)观测费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打4.5折优惠后合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | =(1)*0.45 |
| 编制说明： 1、观测费用依据为《工程勘察设计收费管理规定》2002及雨财发[2025]2号文； 2、检测期暂按10个月考虑，若后期检测周期超过12个月，折扣应按雨财发[2025]2号文调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：

大写：

说明：

1、本表为合同内所有的报价明细表。其中“单价”为综合单价，已综合考虑了供应商的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

2、单价不得超过预算上限。其中“合计报价”应与附件9-1《报价一览表》“总报价”一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

- 供应商认为需要提供的其它资料

- 八、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1，9-2提供。

2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。

3、最后报价在磋商现场提交。（由供应商自行准备表格，可到现场进行填写，也可填好密封后，在磋商现场提交。）