雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程

招 标 文 件

招标编号：XYTC-2025-05-26

采购人：长沙市雨花产业投资有限公司

采购代理机构：湖南信元工程项目管理有限公司

2025年6月

目  录

第一卷	5

1. 招标条件	6

2. 项目概况与招标范围	6

3. 投标人资格要求	6

4. 评标办法及资格审查方式	7

5. 投标保证金：	7

6. 获取招标文件的方式	7

7. 投标文件的递交	7

8. 招标文件澄清及答疑	7

9. 发布公告的媒介	7

10. 采购人补充的其他内容	8

11. 联系方式	8

投标人须知前附表	9

1. 总则	19

1.1 招标项目概况	19

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	19

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	19

1.4 投标人资格要求	19

1.5 费用承担	20

1.6 保密	20

1.7 语言文字	20

1.8 计量单位	20

1.9 投标预备会	20

1.10 分包	20

1.11 响应和偏离	20

2. 招标文件	21

2.1 招标文件的组成	21

2.2 招标文件的澄清	21

2.3 招标文件的修改	21

2.4 招标文件的异议	22

3. 投标文件	22

3.1 投标文件的组成	22

3.2 投标报价	22

3.3 投标有效期	23

3.4 投标保证金	23

3.5 资格审查资料	23

3.6 备选投标方案	24

3.7 投标文件的编制	24

4.投标	24

4.1 投标文件的密封和标记	24

4.2 投标文件的递交	24

4.3 投标文件的修改与撤回	24

5.开标	25

5.1 开标时间和地点（A）	25

5.2 开标程序	25

5.3 开标异议	25

6.评标	25

6.1 评标委员会	25

6.2 评标原则	26

6.3 评标	26

7. 合同授予	26

7.1 中标候选人公示	26

7.2 评标结果异议	26

7.3 中标候选人履约能力审查	26

7.4 定标	26

7.5 中标通知	26

7.6 履约保证金	26

7.7 签订合同	26

8.纪律和监督	27

8.1 对采购人的纪律要求	27

8.2 对投标人的纪律要求	27

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	27

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	27

8.5 投诉	27

9. 是否采用电子招标投标及相关要求	27

10. 需要补充的其他内容	28

第三章 评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表3-1	30

1. 评标方法	33

2. 评审标准	33

2.1 初步评审标准	33

2.2 分值构成与评分标准	33

3. 评标程序	33

3.1 初步评审	33

3.2 详细评审	34

3.3 投标文件的澄清	34

3.4 评标结果	34

第四章 合同条款及格式	35

第二卷	48

第五章  供货要求	49

第六章  投标文件格式	54

一、投标函	56

投标函附录（开标一览表）	58

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	59

三、授权委托书	60

四、投标人资格声明函	61

五、廉政承诺书	62

六、联合体协议书（本项目不适用）	63

七、投标保证金	64

八、商务偏离表	65

九、分项报价表	66

十、资格审查资料	67

（一）基本情况表	67

（二）近年完成的类似项目情况表	68

（三）正在供货和新承接的项目情况表（如有）	69

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况	70

（五）投标人认为需提供的其他资格证明材料	71

十一、技术偏离表	72

十二、投标设备技术性能指标的详细描述	73

十三、技术支持资料	73

十四、技术服务和质保期服务计划	73

十五、其他资料	74

- 第一卷

第一章 招标公告

雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程招标公告

# 1. 招标条件

本项目为雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程，采购人为长沙市雨花产业投资有限公司，招标项目资金来源已落实，建设资金来自企业自筹资金，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来参加投标。

# 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：XYTC-2025-05-26。

2.2 招标项目名称：雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程。

2.3 招标范围：雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程，采购预算为人民币2480578.01元；具体范围详见第五章“供货要求”。

2.4 质保期：整体质保期两年。

2.5 质量要求：质量符合现行国家施工及验收规范规定的合格标准。

2.6 交货期：开工日期具体以发包人批准的开工报告日期为准承包人根据发包人批准的开工报告和进度施工，服从发包人统一管理，承包人应在发包人主体工程竣工前究成弱电系统的全部安装调试工作，承包人必须在发包人向业主交房之前确保本工程具备开通所有信号条件。

2.7 交货地点：采购人指定地点。

2.8 标段划分：本次招标为一个标段。

# 3. 投标人资格要求

3.1 投标人基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

3.2 投标人特定资格条件：无。

3.3 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：/ 。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

# 4. 评标办法及资格审查方式

4.1 本项目评标办法采用综合评估法。

4.2 本项目资格审查方式采用资格后审方式。

# 投标保证金：

5.1递送投标文件前，投标人须交付投标保证金，具体方式和要求见投标须知前附表；

5.2未按时足额缴纳投标保证金的，其投标无效。

# 6. 获取招标文件的方式

6.1凡有意参加投标者，可于公告发布之日起在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）进行网上下载/获取招标文件及技术说明书等相关资料。通过网络下载，其招标文件及技术说明书等相关资料与书面招标文件及技术说明书等相关资料具有同等法律效力。

6.2投标人可在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）上下载最高投标限价及其相关资料。

6.3请投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

6.4本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在湖南省公共资源交易服务平台 （网址：https://changsha.hnsggzy.com）进行注册登记和CA认证。

# 7. 投标文件的递交

7.1电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2025年7月3日9:00:00。请投标人登录《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

# 8. 招标文件澄清及答疑

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于2025年6月23日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的形式在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。

8.2答疑文件、招标文件修改澄清文件将在湖南省公共资源交易服务平台上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

# 9. 发布公告的媒介

本次招标公告在以下网站发布：

中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）

雨花城投集团官方网站（http://www.csyhct.com/）。

# 10. 采购人补充的其他内容

10.1本招标项目采用电子化招标，请投标人在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或CSCF格式的电子招标文件。

10.2请投标人在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

10.3因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

# 11. 联系方式

采购人：长沙市雨花产业投资有限公司

地址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区雨花城投集团

联系人：徐女士、黄女士

电话：0731-88091186

招标代理公司：湖南信元工程项目管理有限公司

地址： 长沙市雨花区湘府东路二段108号水岸天际1栋9楼

联系人：陈先生、金女士

电话：0731-84430086

E-mail：xytc_01@126.com

纪检监督：长沙市雨花城市建设投资集团有限公司纪检监察室

联系电话：0731-88091172

第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：长沙市雨花产业投资有限公司 地址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑小区雨花城投集团 联系人：徐女士、黄女士 电话：0731-88091186 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 招标代理公司：湖南信元工程项目管理有限公司 地址： 长沙市雨花区湘府东路二段108号水岸天际1栋9楼 联系人：陈先生、金女士 电话：0731-84430086 E-mail：xytc_01@126.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金来源已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告“2.3 招标范围” |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第一章招标公告“2.6 交货期” |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第一章招标公告“2.7 交货地点” |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章招标公告“3.投标人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求：详见第一章招标公告“3.3 联合体投标” |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 被采购人列入企业失信名单且在处罚有效期内的 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.10.1 | 分包 | ■不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）评标办法中初步评审的内容； （2）第五章“供货要求”中的带“★”号的条款。 不满足要求的投标人将作废标处理。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告、操作手册、用户使用手册或经评标委员会认可的技术规格书。 |
| 1.11.4 | 偏离 | □不允许 ■允许，偏离范围： 偏离最高项数：招标文件第五章 供货要求中，除“★”条款以外的其他技术指标偏离项数不允许超过15项（含15项）。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 详见附件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 详见招标公告 |
|  |  | 形式：以不署名的形式在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 答疑文件、招标文件修改澄清文件将在湖南省公共资源交易服务平台上发布，澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不需投标人确认，由投标人自行在湖南省公共资源交易服务平台上查看，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件修改文件将在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）上发布，修改文件发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不需投标人确认，由投标人自行在《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）上查看，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金按一般计税方法计算，增值税税率以投标截止时间前发布的最新税率执行。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ■有，最高投标限价：人民币贰佰肆拾捌万零伍佰柒拾捌元零壹分（¥：2480578.01元），投标报价总价和单价均不得超过已发布的最高投标限价，否则按无效投标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | - 1、投标报价应包含供货范围内的所有内容: - （1）包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、赶工费、检测费、安全措施费、技术措施费、绿色施工费、总包配套费、政府相关部门报建和验收合格的所需要费等一切费用。 - 其中：应付土建施工单位的各项配合配套费由承包方与土建施工单位协商支付，各项配套配合费等控制在本合同总价的3%以内。 - （2）按国家规定承包人在施工中应缴纳的税金，已包括在本合同总价内，由承包人支付。如税率发生变化则作相应调整，费用由承包人承担。 - （3）项目按双方确认的智能化施工图、当地政府部门和行业标准进行施工。 - （4）本项目的专项工程深化设计、施工图设计及出图费用等由承包人承担。 - （5）本合同价款包含社会保险费。 - （6）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、绿色文明施工措施费（含蓝天保卫战相关措施费用）。 - （7）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。 - 2、采购人将不接受投标人提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。 3、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日起90日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求提供 ■要求提供 1、投标保证金金额：大写：肆万元整；小写：40000.00元（人民币）； 2、投标保证金交纳方式：现金（银行转账、银行电汇、银行汇票）或电子保函（银行业金融机构开具）。 3.投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，从投标人银行基本账户以网银、支票、汇票、本票等形式缴入到如下账户： 账户名：长沙公共资源交易中心保证金专户 开户行：湖南银行湘春路支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4.投标人登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin），在点击“我要投标”标示下载招标文件后，在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目（标段）子账号，子账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 5.投标保证金应以投标人自身名义一次性足额缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 6.投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人以转账方式缴纳投标保证金的，可通过湖南省公共资源交易服务平台“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 7.对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 8.投标保证金到账截止时间与投标（响应）截止时间一致。 9.投标人采用电子保函方式提交投标保证金的，投标人应在投标截止时间前登录政府采购交易系统，进入“长沙公共资源交易电子保函平台”，在线完成所投项目电子保函的申请，由选定的金融机构审核后开具电子保函。要求“一项目(标段)一保函”，开具成功时间须在所投项目保证金缴纳截止时间之前。电子保函的开立情况在投标截止时间之前为加密状态，开标时交易系统自动解密开具成功的电子保函进行现场公示并接受监督。投标人和担保人对电子保函的真实性和合法性负责。保函填写的受益人和投标人的全称，应与采购人和投标人名称一致。保函有效期起始时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。若本项目重新招标，已成功申请电子保函的投标人须重新申请，原电子保函失效。 - 10.开标后由采购人对电子投标文件中的保函复印件进行核验。投标人和担保人对保函的真实性和合法性负责。本项目不接受现场递交的纸质保函。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人之间存在串通投标的情形。 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ■有，将由评标委员会进行资格审查。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2024年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近年是指2023年1月1日起至今（以合同签订日期为准）。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 本项目不适用 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件份数及其他要求 | 电子标形式一份。 电子标书的制作、解密等要求详见第二章投标人须知“9.是否采用电子招标投标及相关要求”。以联合体名义参加投标的，投标文件中联合体协议书需联合体各方签字、盖章，投标文件其他内容的签字、盖章处均由联合体牵头人代表联合体各方签字盖章即可。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | ■不需要，本项目为电子标。 □需要，分册装订要求：/ |
| 4.1.1 | 密封包装 | 电子标通过CA数字证书加密。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 电子标不作要求。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告； |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 电子投标文件递交至湖南省公共资源交易服务平台 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ■否 □是，退还时间：/ |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com)举行，所有投标人应准时在线参加开标，同时在长沙公共资源交易中心相应开标室设立开标会场。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | （1）密封情况检查：不需要密封检查，电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。 （2）开标顺序：按投标文件递交的先后顺序从先至后开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人以上（含7人）单数，由采购人代表2人，和评标专家5人组成，评标专家确定方式：评标委员会的专家成员从依法组建的专家库内以随机抽取方式确定。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1～3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介： 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/） 湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） 雨花城投集团官方网站（http://www.csyhct.com/）。 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否： |
| 7.6.1 | 履约保证金 | #### 是否要求中标人提交履约保证金： □要求 履约保证金的形式：银行业金融机构保函、担保公司担保（融资性担保公司保函、非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险。 履约保证金的金额：中标金额的10%。 履约担保提交的时间：中标人应在中标通知书发出之日起15天内，提交履约担保。 ■不要求 |
| 9. | 是否采用电子招标投标 | □否 ■是，具体要求：按长沙公共资源交易平台要求办理投标事宜 |
| 10. | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人应提供的基本资格审查资料 | 基本资格证明资料： 1、有效的企业法人营业执照副本扫描件。 2、法定代表人授权委托书原件扫描件及双方身份证扫描件（如有委托人的）。 3、投标人提供2024年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表扫描件，新成立的公司提供最近月份的财务报表扫描件）、税务登记证或缴税证明（如营业执照为“三证合一”新证的可不提供，但须自行声明）、社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证扫描件（如营业执照为“五证合一”新证的可不提供，但须自行声明）。 4、投标人资格声明函。格式详见第六章 投标文件格式“四、投标人资格声明函”。 |
|  | 投标人应提供的特定资格审查资料 | 特定资格证明材料：无。 |
| 10.2 | 重新招标和不再招标 | 有下列情形之一的，采购人将重新招标： （l）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
|  |  | 本项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，采购人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 |
| 10.3 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的合同条款、供货要求等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.4 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。定制化软件的代码所有权归采购人所有。 |
| 10.6 | 异议提出与处理 |  |
| 10.6.1 | 提出异议期限 | （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当于开标之日10天前向采购人或采购代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 （2）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。 （3）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 （4）投标人应按上述规定提出异议，未按规定在相应阶段提出异议而在其他阶段提出异议的，视为异议无效，不予受理。 |
| 10.6.2 | 提交异议书的要求 | 异议人异议时，应当提交异议书，异议书应当包括下列内容： （1）被异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实； （3）相关请求及主张； （4）支持异议请求及主张的真实有效证据、证明材料，并应说明证据、证明材料的来源渠道。 （5）异议处理要求提供的其他补充材料。 （6）异议必须实名制。异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表本人签字并加盖公章，附有效身份证明复印件；其他组织的，异议书必须由其主要负责人或者授权代表本人签字，并附有效身份证明复印件。异议人为利害关系人的，还应当提供与招标项目或招标活动存在利害关系的证明。异议人委托代理人办理的，应同时提交有效的授权委托书，且授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。 （7）投标人递交异议书时，应签署《承诺书》（格式见本须知附件1），若拒绝签署的，采购人有权对投标人的异议不予受理。 |
| 10.6.3 | 异议的受理 | 有下列情形之一的，不予受理： （1）异议人不是所异议招标投标活动的参与者，或者与异议项目无任何利害关系。 （2）异议事项不客观、具体或真实，且未提供有效的证据和证明材料的。 （3）异议事项是以主观臆断或推论或猜测的内容作为证据或依据的。 （4）异议书未署具异议人真实姓名、签名和有效联系方式的；以法人名义异议的，异议书未经法定代表人签字并加盖公章的；经补正后的异议书仍不符合受理规定的。 （5）异议事项已超过规定的异议受理期限的。 （6）对已经作出的回复和处理决定不服，但新提交的异议或主张没有提出新的证据或证明的。 （7）异议事项已进入投诉、行政复议或行政诉讼程序或举报程序的。 （8）异议事项已在本办法规定的招标文件或开标或评标结果异议范围和时间内提出且采购人已予以回复，但异议人又在其它阶段异议范围和时间内再次提出的。 （9）属于失实异议和恶意异议的。 （10）通过非法手段或者渠道获取证据材料提出异议的。 |
| 10.6.4 | 异议的处理 | 采购人秉持严肃和公正的原则，依法对异议内容和相关证据是否成立进行审查、判断。异议人应当予以配合和如实反映情况，并提供所需相关材料，不得推诿或阻碍采购人异议处理工作。异议人应当对异议内容真实性负责，如实反映和提供客观真实有效的相关证明证据，不得以主观猜测臆断作为证明证据，不得进行失实异议和恶意异议。 |
| 10.6.4.1 | 对招标文件异议的处理 | 采购人自收到异议之日起3日内作出答复，并以书面方式通知异议人，采购人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将以“招标文件的澄清或修改”的书面形式通知所有领购了招标文件的潜在投标人。 |
| 10.6.4.2 | 对开标异议的处理 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。采购人或采购代理机构将当场作出答复，并制作记录。 |
| 10.6.4.3 | 对评标结果公示异议的处理 | （1）中标候选人公示期间有关评标结果的异议成立的，采购人将组织原评标委员会对有关的问题予以纠正，问题纠正后再公示中标候选人。 （2）采购人对投标人和其他利害关系人提出的异议作出答复后，投标人和其他利害关系人在异议期内依然存在同样异议的，应当根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第60条规定向有关行政监督部门投诉，不应就同样的问题反复提出同样的异议。 |
| 10.6.5 | 失实、恶意异议的处理 | （1）失实异议是指异议人因对情况了解不明而作出的不符合实际的异议，或者证据证明为主观臆断或主观推论或猜测的异议。 （2）恶意异议是指异议人通过捏造事实、伪造证据证明等相关材料或者以非法手段或者渠道获取的证据材料或者异议所附证据、证明的主要内容经查证与事实明显不符的异议。 （3）投标人或者其他利害关系人不得进行失实异议投诉或恶意异议，不得以异议为名排挤竞争对手，不得阻碍招标投标活动的正常进行，否则采购人有权驳回其异议，向行政监管部门通报其相关信息，并进行责任追究，视其情节轻重，处以部分或全部投标保证金不予退还、禁止参与采购人或者我司组织的招标项目投标（最多三年）、记不良行为等处罚。属于情节特别恶劣的，对采购人及投标单位等利害关系人造成重大损失的，采购人还将提请行政监管或纪检监察部门对其进行进一步的处罚。 （4）若异议人提出多项异议内容，不论经查证后有几项异议内容成立，但凡有一项或多项举证不实的均按第（3）点的规定予以处罚。 |
| 10.7 | 其他要求 | （1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向采购代理机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。 （2）采购人有权在投标有效期内的任何时候，对投标人提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现投标人在投标过程中有隐瞒事实、弄虚作假、围标、串标的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在招标过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格。同时，投标保证金不予退还，并依据国家有关规定进行处理。 （3）本招标文件的编制依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家九部委2013年第23号令修订）。招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省或相应行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 |
| 10.8 | ★付款方式 | 付费次序; 付款比例; 付费时间; 备注. 第一次付款; 付至工程合同金额的20%; 管线和设备基础预留、预埋完成及综合布线完成后。; - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 2、已完工程合同金额以发包人确认为准. 第二次付款; 付至工程合同金额的60%; 全部设备货物到现场后。; - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 已完工程合同金额以发包人确认为准. 第三次付款; 付至合同价的80%; 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料后。; 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。. 第四次付款; 付至合同竣工结算金额的97%; 结算完成后六个月内支付。; 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。. 第五次付款; 付合同竣工结算金额3%的质量保证金; 质保期内工程没有质量问题或承包人履行了保修义务，于缺限责任期满后支付。; 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。. 说明; - 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。. |
| 10.9 | 交易服务费及招标代理服务费 | 1、交易服务费：无。 2、招标代理服务费：本项目招标代理服务费根据《委托代理协议》由采购人向代理公司缴纳。 |

说明：本招标文件中复印件指复印件或扫描件。

# 1. 总则

# 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

# 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.6款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的采购代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

# 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

# 1.11 响应和偏离

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏离的范围和最高偏离项数的，偏离应当符合投标人须知前附表规定的偏离范围和最高项数，超出偏离范围和最高偏离项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

# 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标人须知附表“提出异议期限”规定的时间前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（4）投标人资格声明函

（5）廉政承诺书

（6）联合体协议书（本项目不适用）

（7）投标保证金 （适用于需缴纳保证金的情况）

（8）商务偏离表

（9）分项报价表

（10）资格审查资料

（11）技术偏离表

（12）投标设备技术性能指标的详细描述

（13）技术支持资料

（14）技术服务和质保期服务计划

（15）其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

# 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

# 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1 基本资格证明资料：

（1）有效的企业法人营业执照副本扫描件。

（2）法定代表人授权委托书原件扫描件及双方身份证扫描件（如有委托人的）。

（3）投标人提供2024年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表和现金流量表扫描件，新成立的公司提供最近月份的财务报表扫描件）、税务登记证或缴税证明（如营业执照为“三证合一”新证的可不提供，但须自行声明）、社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证扫描件（如营业执照为“五证合一”新证的可不提供，但须自行声明）。

（4）投标人资格声明函。格式详见第六章 投标文件格式“四、投标人资格声明函”。

# 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应采用电子标形式。

（2）投标文件一份。

（3）本项目为电子标，对装订不作要求。

# 4.投标

# 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）本项目为电子标，由投标人自行加密。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）逾期送达或解密的投标文件，采购人将予以拒收。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、加密、递交和解密，并标明“修改”字样。

# 5.开标

# 5.1 开标时间和地点（A）

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

# 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的加密情况，

（5）投标人通过电子招标投标交易平台对已提交的电子投标文件进行解密，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案；

（5）（A）采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上进行确认；

（6）开标结束。

# 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

# 6.评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

# 7.1 中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

# 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

# 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

# 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

# 8.纪律和监督

# 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

# 9. 是否采用电子招标投标及相关要求

本项目采用电子招投标形式，具体为以下要求：

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请投标人在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

4、投标人在编制电子投标文件时应将大小控制在200M以内，请各投标人注意控制文件大小。

5、投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。

6、由于对网上操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难时请及时进行咨询。

7、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招标投标活动的，采购人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招标投标活动的公开、公平和公正。投标人不得对此持有异议。

8、开标注意事项：投标人自带电脑，自行在规定的时间内完成投标文件的解密，因投标人自身原因未在规定时间内完成投标文件的解密，或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

9、以联合体名义参加投标的，投标文件中联合体协议书需联合体各方签字、盖章，投标文件其他内容的签字、盖章处均由联合体牵头人代表联合体各方签字盖章即可。

# 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1

承诺书格式

（该承诺书用于异议时提供）

致：××××××××××××（采购人）

湖南信元工程项目管理有限公司

我公司作为××××××××项目的投标人，在此郑重承诺：

1、我司承诺证据和证明材料来源渠道合法合规，不是通过捏造事实或伪造或者是非法手段或渠道获取的；

2、我司承诺异议事项的证据和证明材料真实有效，所列举的证据和证明的真实性由我公司负责。

3、我司承诺已将全部异议内容和证据证明材料提供给采购人，若有补充证据、证明材料将于/月/日前予以补充提供，否则采购人有权对超过期限提交的异议内容和证明，不予受理。

4、我司承诺按照规定和上述承诺提出异议，若有违反，自愿接受采购人对其处以不予退还全部投标保证金、禁止参与采购人项目投标（最多三年）等处罚；属于情节特别恶劣的，对采购人或投标单位等利害关系人造成重大损失的，接受进一步的处罚。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：×××年××月××日

- 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表3-1

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；如果技术得分也相等则由采购人自行确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，经评标委员会确认不可接受的，为不合格的投标人 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人没有提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 基本资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10.1项规定 |
|  |  | 特定资格要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  |  | 法律、法规规定的其他情形 | 法律、法规规定的其他情形 |

评标办法前附表3-2

| ①技术评审（29分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 产品配置技术参数 | - 投标文件没有技术偏离表的，本项不计分。 - 投标产品技术性能指标完全满足或优于招标文件要求的计11分。带“▲”号的技术参数存在负偏离、描述不清、配置不详、缺漏项，未按要求提供相应证明材料的，每项扣1分，其他一般技术参数存在负偏离、描述不清、配置不详、缺漏项、未按要求提供相应证明材料的，每项扣0.5分，扣完为止。 | 11 |
| 2 | 建设方案 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①专业技术人员配备及安排；②建设进度计划及保证措施；③安装调试程序；④质量保证措施；⑤安全文明施工措施；⑥环境保护措施；进行评价：方案内容完整、认识全面准确、可行且完全匹配项目需求的每项计3分，共计18分；有缺漏项的，每项扣3分；单项不合理或欠缺处的，每处扣1分，单项3分扣完为止。 说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 措施计划与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性； 内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 | 18 |
| ②商务评审（21分） |  |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 综合实力 | - 投标人所投（综合安防一体机、人脸抓拍摄像机、高空抛物摄像机、超高清解码器）产品制造商具备CCC现场检测实验室资质的，得2分。 - （提供有效证证明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） - 投标人所投（综合安防一体机、人脸抓拍摄像机、高空抛物摄像机、超高清解码器）产品制造商入选国家职能部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的，得2分。 - （提供有效证证明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） | 4 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似业绩的，计2分。 （提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分） | 2 |
| 3 | 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务团队；③售后响应时效保障措施；④售后服务质量保障；⑤服务记录管理等内容。方案设计合理、完整、可行性强，满足要求的，每项计3分，共计 15 分；有缺漏项的，每项扣3分；单项不合理或欠缺处的，每处扣1分，单项3分扣完为止。 说明：内容有不合理处或有欠缺处是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准与国家或行业标准或招标文件要求不一致；措施计划与实际项目需求不一致、没有关联性、工作成效无法达到预期要求、条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性； 内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 | 15 |
| ③报价评审（50分） |  |  |  |
| 序号 | 评审标准 |  | 分值 |
| 1 | （1）有效报价：指所有被评审为合格投标人的投标报价为有效报价。 （2）当合格投标人超过5家（不含）时，去掉一个最高报价和最低报价，其余合格投标人的投标报价进入最终投标价的算术平均。当合格投标人不足5家（含）时，所有合格投标人的投标报价进入最终投标价的算术平均。 （3）基准价计算公式： 基准价=（A1+A2+……+Ai+……+An）/n 其中：i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的投标人的投标报价； n为进入基准价计算的投标人投标报价个数； （4）投标报价的偏差率计算公式：偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100%。 （5）投标报价评分标准： 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1%减0.2分； 偏差率等于0：报价得分为50分； 偏差率小于0：偏差率从0开始每下降1%减0.1分； 投标报价以人民币元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然）小数点后第3位采取4舍5入。本项评分最低得分为零分。 |  | 50 |
| 说明： 1.投标人按评审标准要求提供的所有证明材料，采购人有权在中标候选人公示期间要求投标人提供原件备查。若发现投标人在投标过程中有弄虚作假的行为，或有所提供的有关证明等资料与事实不符的行为的，按照不合格投标人处理；被列为中标候选人的，取消中标候选人资格；已中标的，取消中标资格，同时，投标保证金不予退还； 2.文件要求的扫描件是指复印件或扫描件或影印件，并加盖投标人公章。 |  |  |  |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表3-1。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表3-1。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表3-1。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：21分；

（2）技术部分：29分；

（3）投标报价：50分。

总分100分。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表3-2。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表3-2。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表3-2；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表3-2；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表3-2；

# 3. 评标程序

# 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

# 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。其中投标人技术部分最终得分为评标委员会全体成员的算术平均分。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

# 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章 合同条款及格式

雨花•梨园项目弱电

设备采购及安装工程合同

项目名称：雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程

项目地点：长沙市雨花区砂子塘街道

采购人：长沙市雨花产业投资有限公司

供应商：

雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程

采购人：长沙市雨花产业投资有限公司   （以下简称“发包人”）

供应商：                                    （以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，本着互相协作、紧密配合，保证项目顺利进行的宗旨，双方就雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程事宜协商一致，为明确双方在项目执行过程中的权利、义务和经济责任，特此订立本合同以资信守执行。

- 项目简况：

1、项目名称：雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程

2、项目地点：长沙市雨花区砂子塘街道

3、项目内容：雨花•梨园项目红线范围内所有建筑物和构筑物工程内的弱电设备采购（含安装、调试）。包括但不限于以下内容：1）可视对讲系统系统2）门禁系统 3）视频监控系统4）智能网设备网5）综合布线系统6）五方通话7）巡更系统8）能源管理系统9）停车场管理系统10）室外管井11）广播系统12)电子围栏系统13）智能网全光PON组网设备14）UPS系统及机房装修施工所必要的管网建设（含管网预埋预留、土方开挖、桥架、线路敷设、手井建设、洞口封堵修补等），设备采购、安装、调试等；口封堵修补等），设备采购、安装、调试等；

包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

4、项目承包范围：

本工程为弱电设备采购（含安装、调试）项目，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收项目现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）各系统综合布线、设备安装、系统调试等。

（3）图纸和工程规范所示之其他工程；

（4）安全防护、绿色施工、文明施工、环境保护、临时设施等措施；

（5）对完成工程的临时保护；

（6）对全部工程项目进行竣工验收；

（7）对竣工验收后，移交前工程的临时保护；

（8）所有有关配套工程以使全部工程项目可交付发包人使用；

（9）对全部工程项目之修补工作；

（10）对全部系统进行调试及配合培训相关操作人员；

包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、包安全防护、临时设施和绿色施工、文明施工（含蓝天保卫战相关措施）、包总包配套费、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

- 合同工期

计划开工日期：2025年    月    日 。

计划竣工日期：    年    月    日 。

开工日期具体以发包人批准的开工报告日期为准，承包人根据发包人批准的开工报告和进度施工，服从发包人统一管理，承包人应在发包人主体工程竣工前完成弱电系统的全部安装调试工作，承包人必须在发包人向业主交房之前确保本工程具备开通所有信号条件。

- 质量标准

项目质量符合现行国家施工及验收规范规定的合格标准。

- 合同金额

1、合同金额：签约合同价为：人民币（大写）         元 （￥       元），详见投标清单。

2、本合同价款包含承包人将合同货物运抵交货地点并履行完合同其他义务所需的全部费用，包括且不限于以下内容：

（1）包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金、赶工费、检测费、安全措施费、技术措施费、绿色施工费、总包配套费、政府相关部门报建和验收合格的所需要费等一切费用。

其中：应付土建施工单位的各项配合配套费由承包方与土建施工单位协商支付，各项配套配合费等控制在本合同总价的3%以内。

（2）按国家规定承包人在施工中应缴纳的税金，已包括在本合同总价内，由承包人支付。如税率发生变化则作相应调整，费用由承包人承担。

（3）项目按双方确认的智能化施工图、当地政府部门和行业标准进行施工。

（4）本项目的专项工程深化设计、施工图设计及出图费用等由承包人承担。

（5）本合同价款包含社会保险费。

（6）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、绿色文明施工措施费（含蓝天保卫战相关措施费用）。

（7）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。

五、付款方式

雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程合同款支付表支付，支付表如下：

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付至工程合同金额的20% | 管线和设备基础预留、预埋完成及综合布线完成后。 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 2、已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第二次付款 | 付至工程合同金额的60% | 全部设备货物到现场后。 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第三次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料后。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第四次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后六个月内支付。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第五次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 质保期内工程没有质量问题或承包人履行了保修义务，于缺限责任期满后支付。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | - 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

六、项目变更与结算：

1、本项目为总价合同，如承包人完全按合同约定完成承包内容，则合同价款不予调整。

- 2、如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

- 3、本项目工程量减少或承包人无法完成全部合同标的物，则需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

4、因工程变更引起项目清单或其他工程数量发生变化时，其相应的综合单价按下列规定调整：

（1）投标报价工程清单中有适用单价的按投标报价工程量清单单价；

（2）投标报价工程清单中无适用单价的时，其单价应重新组价，重新组价的原则：

计价方式采用湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及相关的解释补充文件计价，湘建价〔2022〕146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知。

根据雨财发[2025]2号文，总价优惠率为招标控制价编制优惠率加总投标优惠率（计算投标优惠率时扣除不可预见费和暂估价部分），但发包人确认的材料（含工程设备）价格不参与优惠。

（3）当工程量变更后减少了工程量或取消了该项目时，其单价采用原单价核减工程造价。

（4）因项目施工过程中发生变化，导致原清单内容发生调整，本项目完成后，按发包人要求办理竣工结算。承包人向发包人提交的竣工结算文件，应附有支持文件，包括但不限于下列内容：竣工图需与实际施工情况相符,并由发包方、监理方等相关管理人员核对签字确认且加盖单位公章。施工合同、设计图、竣工图、竣工验收合格报告、设计变更单（如有）、洽商签证单为结算必要资料，报审的结算用正规软件进行套价取费，每项工程量须附详细的计算式，计算式中的数据要有依据(竣工图签证单等) ，所有资料要求齐全并胶装成册。承包人结算资料报审后，必须配合区财评（或事务所）完成对审工作，如两次书面通知仍不配合对审，经发包人同意，由区财评直接出具结算报告。

（5）最终结算金额以区财评中心的审核金额为准，全流程接受审计监督。

七、双方权利义务：

（一）发包人权利义务：

1、组织承包人及相关单位进行现场验收，向承包人进行现场验收交底。

2、本项目施工期间派驻工程部        负责本工程协调有关工作，组织甲、乙及有关各方参加工程会议，及时提出施工过程中的整改意见；

派驻成本管理部        负责现场的签证、预结算和施工合同管理等；

派驻设计部        负责项目的设计管理、设计变更等。

3、按照本合同规定的付款要求向承包人支付合同款。

4、发包人定期组织相关人员对本工程进行质量检查，配合建设工程行政管理部门对本项目的质量安全进行检查监督。督促承包人整改本项目质量安全方面存在的问题。

5、在本合同履行期间，因承包人经营管理混乱或发生质量安全事故，导致承包人不能完全履行本合同的，发包人有权书面通知承包人进行整顿，承包人应按发包人要求无条件进行整顿，因此产生的费用由承包人自行承担。

6、发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的部分项目，另行发包给第三方执行。其另行发包的费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

（二）承包人权利义务：

1、严格按报价内容要求精心施工。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工进度表等。

2、本项目施工期间承包人派驻现场代表        负责现场施工，承包人现场代表必须常驻工地，如有特殊情况不能到现场，需及时通知发包人，并指定临时负责人全权代表。承包人现场代表如不能按发包人要求完成施工进度、确保项目质量及承包人进场施工人员质量和数量，发包人有权要求承包人更换驻现场代表。

3、施工过程中，承包人不得对工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，且延误的工期不予顺延。

4、配合相关专项的施工，并做好本项目施工的绿色施工、文明施工管理工作，安全施工，加强防火、防盗、防破坏等安全措施，杜绝施工事故发生。

5、施工中未经发包人书面同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好与配合单位的关系。

6、项目竣工负责成品设备的安装调试、系统的使用指导及保养工作。未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和项目成品进行保护。项目竣工验收前，承包人对本项目相关材料进行保护。

7、项目未完因承包人自身原因中途退场的，给发包人造成的一切损失由承包人承担赔偿责任。

8、项目未办理验收、结算手续，发包人提前使用或擅自动用项目成品由此造成无法验收和损失的，由发包人负责。

八、项目质量及项目保修：

1、本项目质量按国家质量评定标准一次性验收合格、包取得联合验收合格。项目完成后，如承包人未按施工图纸内容（或国家、省、市有关监控施工验收规范要求）施工，本项目因项目安装部分原因使项目监控部分验收未通过，则发包人有权不予接受承包方施工的项目，承包人应随即整改，直至符合图纸、监控部分施工验收规范要求，由此所发生的费用由承包人负责。

2、项目移交后，由发包人负责管理。承包人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，承包人无偿负责提供对发包人员工进行技术培训及指导意见给发包人管理部门。

3、承包人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4、本项目设备保修期为两年免费上门服务期，质保期内，如本项目或设备出现质量问题，承包人应在接到发包人通知后24小时内赶至现场进行修复，承包人不履行质保义务的，发包人有权自行或另行委托他人进行修复，因此产生的修复费用由承包人承担。

5、免费保修期范围内的人为损坏由发包人负责。

6、施工过程中及质保期内，因承包人施工原因或项目质量问题造成的人身损害和财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此造成发包人损失的，发包人有权向承包人追索。

九、安全防护绿色施工：

1、在项目执行期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》、《安装工程工人安全操作规程》、其它相关的法规、规范。

2、由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

3、按项目需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和安排警卫人员等。承包人如在施工过程中发生安全、意外事故，则因此所造成的人身和财产损失，由承包人承担赔偿责任。

4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

5、已竣工部分未交付发包人之前，承包人按本合同约定负责已完部分的成品保护工作，保护期间发生损坏的，修复费用由承包人负责。

6、按合同的要求做施工现场、掩埋管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

7、保证施工现场清洁符合有关规定，做到工完场清，因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担（非承包人原因造成的损失和罚款除外）。

承包人不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失的，承包人应对发包人承担赔偿责任。

十、项目验收

1、项目竣工正式验收时承包人应具备下列条件：

（1）竣工图纸和本合同范围的项目全部完工；

（2）各种竣工资料完备；

2、承包人具备上述条件后，承包人应书面通知发包人进行竣工验收，发包人自接到验收通知后3日内组织竣工验收。发包人收到承包人书面通知后不按时参加验收的，承包人可自行验收，发包人应予承认。发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工的，工期可顺延；若复验不合格，复验及返工费用由承包人承担，且工期不予顺延。

3、由于承包人原因造成质量事故，返工费用由承包人承担，且工期不顺延。

4、在施工过程中分下列阶段对项目质量进行验收：

（1）设备材料验收；

（2）隐蔽工程验收（包括承包人负责监理线路等隐蔽工程的验收）；

（3）其它约定的项目验收。

5、本项目竣工验收合格后，发包人须检查确认无误，验收确认后由双方负责人共同洽谈交接，办理移交手续，移交时需对照货物清单及清单描述的详细的货物参数进行移交。

6、承包人同时将全部有关的且符合城建档案馆要求的竣工资料移交发包人。如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损坏或损失，应由发包人承担。

7、如验收不合格，由承包人负责立即修整，直到验收合格达到发包人满意为止。

十一、违约责任

（一）发包人：

1、本合同范围项目内容未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量问题或其它问题，由发包人承担责任。

2、发包人无故单方终止合同，发包人应向承包人赔偿因该项目所发生的全部损失。

（二）承包人：

1、项目质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工，且工期不予顺延。

2、由于承包人原因逾期竣工的，每逾期一天，承包人向发包人支付合同总价的千分之一违约金。逾期超过 5 天的，发包人有权单方解除合同。

3、承包人无故单方终止合同，承包人须向发包人赔偿因此所遭受的全部损失并支付合同总价 10% 的惩罚性违约金。

4、合同履行过程中承包人违约的，承包人需承担发包人为实现合同权利所支出的一切合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、调查取证费、交通费、误工费等合理费用。

十二、通知与送达

双方确认以下地址和联系人为双方递交商业信件、送达法律文书的地址和联系人，一方信息发生变更的应在3日以内通过书面形式通知另一方，否则发生退件、拒收等情形的，均视为已经送达。

发包人送达地址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4栋雨花城投集团

联系人：

联系方式： 0731-88091177

承包人送达地址：

联系人：

联系方式：

十三、  其他事项

- 本项目所用材料（主要材料按附表）均需经发包人书面确认后方可使用，如承包人使用非投标所投设备材料品牌或相应规格时发包人有权要求更换，所发生的费用承包人自行承担。承包人提供的设备按清单指定品牌必须是原厂原装、全部无损和未曾使用过的合格的产品，必须满足技术要求和施工图纸的设计要求，如有假冒伪劣产品，视承包人违约，并承担由此造成的一切损失。

- 承包人应及时提出用水、用电申请，经发包人批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量使用，其水、电设置点的装表、维护、管理费用由承包人负责，水、电费的单价以政府供水、供电部门实际收费单价加发包人认可的损耗分摊计算支付给土建施工单位。

- 所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过发包人住所地（长沙市雨花区）人民法院诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。本条款在合同终止后仍然有效。

- 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式捌份，发包人执肆份，承包人执肆份，具有同等法律效力。

- 双方履行完毕合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 附：详细清单（含材料及设备）见分项价格表

（以下无正文，为签署页）

采购人：（公章）                            供应商：（公章）

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

组织机构代码：                              组织机构代码：

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

签订日期：     年  月  日                    签订日期：     年  月  日

附件一：

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程合同的建设管理方——长沙市雨花产业投资有限公司（以下简称发包人）与                          （以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条发包人、承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及长沙市的有关规定。

（二）严格执行雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人可以单方终止与承包人的合同，并给予承包人三年内不得对发包人组织建设的工程项目进行承包投标的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为承包人、发包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同作为雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程合同的附件，与工程建设承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同双方各执一份，送交双方监督单位一份。

（以下无正文）

发包人单位：（盖章）                   承包人单位：（盖章）

法定代表人或                           法定代表人或

授权代理人：（签字）                   授权代理人：（签字）

电话：                                 电话：

签订日期：        年   月   日         签订日期：        年    月   日

附件二：

- 清单（含材料及设备）分项价格表

- 第二卷

- 第五章  供货要求

- 一、项目名称：雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程

- 二、项目预算：2480578.01元

三、项目概况：1.项目内容：雨花•梨园项目红线范围内所有建筑物和构筑物工程内的弱电设备采购（含安装、调试）。包括但不限于以下内容：1）可视对讲系统系统2）门禁系统 3）视频监控系统4）智能网设备网5）综合布线系统6）五方通话7）巡更系统8）能源管理系统9）停车场管理系统10）室外管井11）广播系统12)电子围栏系统13）智能网全光PON组网设备14）UPS系统及机房装修施工所必要的管网建设（含管网预埋预留、土方开挖、桥架、线路敷设、手井建设、洞口封堵修补等），设备采购、安装、调试等；口封堵修补等），设备采购、安装、调试等；

包含弱电工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；本项目以设备清单和施工图为准（包括但不限于设备清单和施工图包括的内容）。以上所述的项目承包内容及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应认真研究和熟悉设备清单及有关文件，特别是图纸，从而完全了解本项目的实际内容。以上未明细，但施工图纸范围所涵盖的全部内容（即使发包人设备清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本项目承包的范围。

2.项目承包范围：本工程为弱电设备采购（含安装、调试）项目，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收项目现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）各系统综合布线、设备安装、系统调试等。

（3）图纸和工程规范所示之其他工程；

（4）安全防护、绿色施工、文明施工、环境保护、临时设施等措施；

（5）对完成工程的临时保护；

（6）对全部工程项目进行竣工验收；

（7）对竣工验收后，移交前工程的临时保护；

（8）所有有关配套工程以使全部工程项目可交付发包人使用；

（9）对全部工程项目之修补工作；

（10）对全部系统进行调试及配合培训相关操作人员；

包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、包安全防护、临时设施和绿色施工、文明施工（含蓝天保卫战相关措施）、包总包配套费、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

- 四、项目清单：详见招标文件附件；投标报价总价和单价均不得超过已发布的最高投标限价，否则视为无效投标

- 五、项目建设要求及说明

1．	产品运输、保险及保管

1.1	成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3	成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	安装调试

2.1	成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2	项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3   成交人全面设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保整个系统能够正常运营。

3.	测试验收

3.1 本项目采用一般程序验收。

3.2	项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3	验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4	项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3.5 项目验收时，成交人必须保证其供货、安装及调试的设备系统能够正常运行，满足采购人的要求。

4.	项目质量及项目保修：

4.1 项目移交后，由采购人负责管理。中标人对于设备及系统进行现场保修及远程维护，中标人无偿负责提供对采购人员工进行技术培训及指导意见给采购人管理部门。

4.2 中标人负责通过本项目范围内（包含设计变更内容）所有验评，并负责所有费用。

4.3 本项目设备保修期为两年免费上门服务期，质保期内，如本项目或设备出现质量问题，承包人应在接到发包人通知后24小时内赶至现场进行修复，承包人不履行质保义务的，发包人有权自行或另行委托他人进行修复，因此产生的修复费用由承包人承担。

5.	售后服务

5.1	系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

5.2	技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3）需安排至少两名专业技术人员驻场，随时处理设备及软件出现的相关问题。

5.3	故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）出现故障2小时内到现场；一般故障4小时内处理完毕，其他故障在24小时内排除。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4	质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在四十八小时内修复，则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.	培训

6.1	成交人应根据项目情况给采购人提出运营建议，包括运营管理人员数量、岗位设置及管理制度等，并负责对这些岗位人员进行培训。

6.2 项目开始运营一月内，成交人应根据情况派驻技术人员进行指导，待采购人的运营管理人员能够自行维持系统正常运营后，方视为完成培训任务。

六、其他要求及说明

1．	交货时间及地点

1.1   交货期：开工日期具体以发包人批准的开工报告日期为准承包人根据发包人批准的开工报告和进度施工，服从发包人统一管理，承包人应在发包人主体工程竣工前究成弱电系统的全部安装调试工作，承包人必须在发包人向业主交房之前确保本工程具备开通所有信号条件。

1.2	交货地点：长沙雨花区。

2．	结算方法

2.1	付款人：长沙市雨花产业投资有限公司；

2.2	雨花•梨园项目弱电设备采购及安装工程合同款支付表

| 付费次序 | 付款比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 付至工程合同金额的20% | 管线和设备基础预留、预埋完成及综合布线完成后。 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 2、已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第二次付款 | 付至工程合同金额的60% | 全部设备货物到现场后。 | - 可用“银行承兑汇票”的方式给付 - 已完工程合同金额以发包人确认为准 |
| 第三次付款 | 付至合同价的80% | 设备完成安装调试，通过竣工验收后，并按发包人的要求提交完整的结算资料后。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.建设单位、监理单位、设计单位等有关部门参与的竣工验收并取得验收批文。 |
| 第四次付款 | 付至合同竣工结算金额的97% | 结算完成后六个月内支付。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2．预留三个月试用期的弱电调试，承包人应主动配合。 |
| 第五次付款 | 付合同竣工结算金额3%的质量保证金 | 质保期内工程没有质量问题或承包人履行了保修义务，于缺限责任期满后支付。 | 1.可用“银行承兑汇票”的方式给付 2.如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除。 |
| 说明 | - 承包人在项目支付节点工作完成的端午节、中秋节、春节前30个工作日内提出付款申请，发包人成本管理部收到申请后30个工作日内审查完毕，且经上级有关主管部门批准后支付，每次付款前，承包人应提供相应金额符合要求的正规发票，否则发包人有权拒付。 2.以上五次付款，均可用“银行承兑汇票”的方式给付。银行承兑汇票的兑付期限均为6个月，承包人可在兑付期限内贴现提前支取，贴现产生的利息等有关费用由承包人全额承担。 |  |  |

- 2.3 本项目为总价合同，如承包人完全按合同约定完成承包内容，则合同价款不予调整。

- 2.4如发包人需追加与合同标的相同货物或工程，在不改变合同其他条款的前提下，可与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同金额的10%。

2.5本项目工程量减少或承包人无法完成全部合同标的物，则需扣除相应未完成的工程量并按发包人要求办理竣工结算。

3.本项目采购人不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

4.对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应。

- 第六章  投标文件格式

__________________________________（项目名称）项目

投	标	文	件

投标人：__________________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_________________（签字或电子签字章）

_________年______月_____日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标人资格声明函

五、廉政承诺书

六、联合体协议书（本项目不适用）

七、投标保证金 （适用于需缴纳保证金的情况）

八、商务偏离表

九、分项报价表

十、资格审查资料

十一、技术偏离表

十二、投标设备技术性能指标的详细描述

十三、技术支持资料

十四、技术服务和质保期服务计划

十五、其他资料

注：本格式规定盖章和签名处，可以为盖章和签名后的扫描件，也可以采用电子印章。

- 一、投标函

___________________________（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_________________（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________________（¥_______________）含税投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供__________________（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）投标人资格声明函

（5）廉政承诺书

（6）联合体协议书（本项目不适用）

（7）投标保证金 （适用于需缴纳保证金的情况）

（8）商务偏离表

（9）分项报价表

（10）资格审查资料

（11）技术偏离表

（12）投标设备技术性能指标的详细描述

（13）技术支持资料

（14）技术服务和质保期服务计划

（15）其他资料

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方已详细审查全部招标文件，包括第 [插入编号] [补遗书][如果有的话]，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

投 标 人：_____________________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

地 址：_______________________________________________________

网 址：_______________________________________________________

电 话：_______________________________________________________

传 真：_______________________________________________________

邮政编码：_______________________________________________________

_______年_____月_____日

- 投标函附录（开标一览表）

投标人名称：____________________________

招标文件编号：__________________________             金额单位：人民币元（保留两位小数）

| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |
|  | 投标型号/规格 | 详见分项价格表 |
|  | 数量 | 详见分项价格表 |
|  | 制造商名称和国籍 | 详见分项价格表 |
|  | 投标总价（元） | （大写）_________________ （小写）_________________ |
|  | 交货期 |  |
|  | 质保期 |  |
|  | 设备安装地点 |  |
|  | 备注 |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人（或投标人授权代表）：            （签字或盖章）

日期：_____年_____月____日

注： 本投标附录中的投标总价必须与投标函中的投标总价一致，否则评标委员会按两个投标报价处理，否决其投标。

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：____________________________________

姓名：_____________	性别：_______年龄：_________职务：_____________

系____________________________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____________________________（单位公章）

_________年______月______日

- 三、授权委托书

本人____________（姓名）系_______________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改____________________（项目名称）招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投  标 人：___________________________________	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：__________________________（签字或盖章）

身份证号码：________________________________________________

委托代理人：_______________________________________（签字或盖章）

身份证号码：________________________________________________

________年_______月________日

- 四、投标人资格声明函

致                （采购人）：

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为        ，全称为             ，统一社会信用代码为        ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单，未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位。

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被依法暂停或者取消投标资格；

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投 标 人：_____________________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：__________________（签字或盖章）

日期：         年     月     日

- 五、廉政承诺书

致：___________________（采购人名称）

_______________________________________（投标人）参加×××××__________（项目名称/货物名称），特作如下廉政承诺：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和贵司相关规定，坚持公平竞争、诚信经营的商业道德和市场规则，树立社会主义荣辱观。

二、不宴请评委、招标单位和采购代理机构相关人员；不向他们赠送礼品、有价证券；不组织相关人员垂钓、唱歌、旅游等各种休闲娱乐活动，自觉抵制商业贿赂等违法行为。

三、不陪标、围标、串标。

四、杜绝以不正当手段谋取中标项目。

五、如有违反承诺条款之一的，愿意承担相关法律责任并接受招标单位禁入处罚。

承诺单位：（盖章）

法定代表人签字或盖章：

联系电话（手机号码）：

_______年_____月_____日

注：

（1）欢迎投标人对招投标工作的公开、公平、公正性进行监督，及时举报工作人员的违法乱纪行为。

（2）本承诺书由投标单位签字盖章后装订在投标文件中，本承诺书自签字之日起生效。

- 六、联合体协议书（本项目不适用）

__________________________（所有成员单位名称）自愿组成______________（联合体名称）联合体，共同参加__________________________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.____________________（某成员单位名称）为____________________（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____________________________________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_________________________________	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：___________	（签字或盖章）

联合体成员名称：___________________________________	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：___________	（签字或盖章）

_________年_______月______日

- 七、投标保证金

致：		（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于______年_____月_____日参加（项目名称）的投标，我方保证，在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方按相关法律法规承担相应责任。

投标人名称：_______________________（盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：_________

地址：

邮政编码：

电话：

日期：______年_____月_____日

附：有效的投标保证金递交凭证复印件及基本账户开户许可证或基本存款账户信息表复印件

（投标保证金形式及金额见投标人须知前附表）

- 八、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除本商务偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务要求条款完全响应，无偏离。

- 九、分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

根据招标文件附件中的“采购清单”表格进行填写(投标人不得增加或删减清单项，否则作无效投标处理)，并应明确设备的投标型号/规格、制造商名称和国籍，服务的制造商（或软件开发商或生产商）的名称和国籍。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 投标型号/规格 | 制造商名称 | 国籍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： |  | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人应根据“投标人须知前附表”第 10.1项的要求在本表后附相关证明材料。

- 2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

- （二）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第  3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

- （三）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

- （四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

- （五）投标人认为需提供的其他资格证明材料

- 十一、技术偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否有偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除本技术偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术要求条款完全响应，无偏离。

注：招标文件附件“采购清单”中要求提供的参数相关证明材料附后。

- 十二、投标设备技术性能指标的详细描述

- 十三、技术支持资料

- 十四、技术服务和质保期服务计划

- 十五、其他资料