友谊三期安置小区配套工程                                                        竞争性磋商文件

竞争性磋商文件

项目名称： 友谊三期安置小区配套工程
采购人：长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会
委托代理编号:HNAY-ZC2026-006

采购代理机构: 湖南安裕建设项目管理有限公司 
2026年1月
目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、采购文件
三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审
六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

第一章  磋商邀请
湖南安裕建设项目管理有限公司受长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会的委托，对友谊三期安置小区配套工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：友谊三期安置小区配套工程

2、委托代理编号：HNAY-ZC2025-006；
3、施工期限:20日历天。
采购预算：729783.31元；

5、采购范围：
	序号
	品目分类
	标的
	规格型号（简要技术需求或服务要求等）
	数量
	计量单位
	单价

（元）
	合计金额

（元）

	1
	B01990000
其他房屋施工
	友谊三期安置小区配套工程
	详见采购需求
	1
	项
	729783.31
	729783.31


详见采购文件第四章采购需求。
二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

（1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印
件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一:

①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件，自然人提交身份证复印件；

（4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。

注：近三个月是指2025年7月至2025年12月中任意连续三个月
2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

3、本项目的特定资格要求：

①供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。
②拟任项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格及以上资格,并持有省级住房和城乡建设主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证。

③施工项目部关键岗位人员配备按湘建建〔2020〕208号文件的规定执行,且关键岗位人员不得有在建项目。
三、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价 
 1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年01月30日至2026年02月06日(节假日除外)，每日上午9:00～12:00，14:00～17:00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、营业执照复印件、个人身份证到长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房 进行报名登记，视为参与本次项目投标。
2、竞争性采购文件公告期限：2026年01月30日至2026年02月04日17:00时止。

3、供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

4、供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。采购文件的质疑期间同本采购文件公告期，采购过程和成交结果的质疑期为知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年02月11日14时30分（北京时间），地点为：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢2704室。超过截止时间申请文件将被拒绝。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、联系方式

采 购 人：长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会
联 系 人：徐女士、黄女士
电    话：0731-88091186
地    址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋

采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司 

联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉
电    话：18215109254

地    址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房
监督部门：纪检监察室 
联系方式：0731-88091172
第二章  磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	友谊三期安置小区配套工程

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会
联 系 人：徐女士、黄女士

电    话：0731-88091186
地    址：长沙市雨花区圭香路瑞景苑4号栋
 

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司 

联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉
电话：18215109254
地址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■（1）发布邀请公告
□（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

□（3）随机从建立的供应商库中抽取

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； 

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一：

①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； 

（4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。

注：近三个月是指2025年7月至2025年12月内任意连续三个月

2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

3、本项目的特定资格要求：

①供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且安全生产许可证处于有效期。

②拟任项目经理具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格及以上资格,并持有省级住房和城乡建设主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证。

③施工项目部关键岗位人员配备按湘建建〔2020〕208号文件的规定执行,且关键岗位人员不得有在建项目。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不统一组织现场勘察

□ 采购人组织，时间：     地点：    联系人：   

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本采购项目不适用

	第二章第9.1款
	参照政府采购强制采购：

(1)标记★符号的节能产品；


	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第    期) 内标记

★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；3、两型产品；

4、支持小微、残疾、监狱企业发展；

5、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第 / 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  /  %、价格 /   %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第 / 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  /  %、价格  /  %。
3、采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》或《长沙市两型产品目录》内的：

（1）分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加
分，本项目具体加分比例分别为 ：技术  /   %、价格   /  %。
（2）对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为  /   %。

4、非专门面向中小企业采购，且符合采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业、福利和监狱企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％，不重复享受政策。

（2）给予联合体1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为    /  ％。

	第二章第9.6款


	采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询。

	
	采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询，格式见附页3。

	
	法律、法规、规章和部门规定的其他内容
	无

	二、采购文件

	第二章第10.2款
	采购文件的可能实质性变动内容
	采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分，实质性变动内容与采购文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	采购文件的提供期限
	2026年01月30日 09:00 时至 2026年02月06日17:00时止

	第二章第11.2款
	现场登记时应提供的资料
	单位介绍信、个人身份证、法定代表人身份证明（附法人营业执照）或者授权委托书(并附法定代表人身份证明、法人营业执照)。  

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年02月11日14时30分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	729783.31万元。本项目投标单价和总价均不得超过已公布的最高投标限价总价和单价，否则按废标处理。

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■不要求提供

(要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）

经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■不要求提供

	第二章第19.1款
	保证金
	■不要求提供

(要求提供：

1、保证金数额：/元整(¥/元人民币)；

缴纳时间：保证金交纳截止时间为/年/月 / 日/时（北京时间），以银行到账回单为准。

缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从供应商基本账户一次足额缴入到如下帐户。
户名：/
账号:/
开户行：/
备注：须在进账单“款项来源”栏注明/（可简称）

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	  90  日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	正本一份，副本两份，电子文件（U盘）一份，正本和副本分别密封，且电子文件密封在正本里。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                          (项目名称) 响应文件  

委托代理编号：                  
供应商名称：                         

在2026年02月11日14时30分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢2704室

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	参照政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为10％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第37.1款
	发布的媒体
	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网

http://www.csyhct.com/

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：            

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	按签订的委托代理协议执行。

	第二章第42.1款
	其它规定
	1、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交首次响应文件的截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。

2、本项目参考政府采购相关政策规定执行,如项目发布的澄清、修改、补充及其他公告内容与采购文件不一致的，以最后发布的相应公告内容为准。

3、开标现场，供应商代表为法定代表人的，需提供法定代表人身份证明及身份证原件及复印件；供应商代表为法定授权委托人的，需提供授权委托书及被授权人身份证原件及复印件。

4、报价要求：

4.1根据提供的工程量清单报价。

4.2报价文件由供应商自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，其注册单位名称应与供应商名称一致:供应商委托他人编制报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同(协议书)，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章,签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

4.3工程造价咨询机构在同一招标(或采购)项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件。


附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	谢俊峰
	湘江中路支行公司业务管理经理
	84919503；13687320956

	光大银行长沙分行
	唐红英
	溁湾支行行长
	89750053；18673166920

	建设银行湖南省分行
	颜国恒
	芙蓉中路支行
	88665238；13574801920

	农业银行湖南省分行
	李 宁
	天心区支行副行长
	85114839；13975813058

	中国银行湖南省分行
	刘 毅
	丽臣路支行行长
	82741897；13808436058

	长沙银行
	廖 科
	金城支行公司业务部总经理
	84413595；13707319275

	邮储银行长沙分行
	严春燕
	岳麓支行副行长
	85579459；13875864330


附页2    湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851


附页3

采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                          年   月   日

评审因素和标准

评审因素和标准

一、计分权值
	具体项目
	分值

	价格部分
	30

	技术部分
	50

	商务部分
	20


二、综合评分表
	评审因素分类
	评审项
	详细描述
	分值

	价格分
	投标价格得分
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术评审
	施工方案与技术措施
	供应商根据项目实地情况提供的施 工方案与技术措施方案，至少包含①施工顺序、②施工工艺、③作业方法、④作业流程、⑤操作要领方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计15分；方案内容有缺漏项的，每处扣3分、欠合理、欠完整、欠优的，每处扣1.5分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。）
	15

	
	质量管理体系与措施
	供应商根据本项目实际情况提供的质量管理体系与措施方案，至少包含①施工质量目标、②施工质量计划、③思想保证、④组织保证、⑤工作保证方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计10分；方案内容有缺漏项的，每处扣2分；欠合理、欠完整、欠优的，每处扣1分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他

项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。）
	10

	
	安全管理体系与措施
	供应商根据本项目实际情况提供的安全管理体系与措施方案，至少包含①安全生产管理制度、②安全生产技术措施、③施工现场及临时工程安全保证措施、④卫生防疫措施、⑤安全保卫措施方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计5分；方案内容有缺漏项的、欠合理、欠完整、欠优的，每处扣1分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。）
	5

	
	环境保护管理体系与措施
	供应商根据本项目实际情况提供的环境保护管理体系与措施方案，至少包含①防治大气污染措施、②防治水污染措施、③防治施工噪声污染措施、④能源和资源消耗的控制措施、⑤防扰民措施方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计5分；方案内容有缺漏项的、欠合理、欠完整、欠优的，每处扣1分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。
	5

	
	工程进度计划与保证措施
	供应商根据本项目实地情况提供的工程进度计划与保证措施方案，至少包含①工程总进度计划、②进度控制及保证措施、③保证进度的组织措施、④保证进度的管理措施、⑤施工进度管理要点方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计10分；方案内容有缺漏项的、欠合理、欠完整、欠优的，每处扣2分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意一种情形。
	10

	
	资源配备计划
	供应商根据本项目实地情况提供的资源配备计划方案，至少包含①人员配备计划、②施工机械和设备配置计划、③材料设备采供计划、④ 资金使用计划、⑤资源节省计划方案。方案表述全面、完善有针对性、措施合理、贴合本项目实际情况且具有可行性的计5分；方案内容有缺漏项的、欠合理、欠完整、欠优的，每处扣1分，扣完为止。

（不完整、欠完善及不符合实际情况是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，不利于项目实施或不符合采购项目现场实际情况及使用需求，不可能实现的情形等任意 一种情形。）
	5

	商务评审
	类似业绩
	供应商近三年（至投标截止时间止，以竣工验收时间为准），具有类似项目业绩的，每提供一个，计5分，最多计15分。

注：供应商须提供合同复印件并加盖单位公章，时间以合同中建设单位签订的时间为准，否则不予加分。未提供者不得分。
	15

	
	不良行为记录情况
	拟任项目负责人不良记录
	拟任项目负责人从业以来，没有不良行为记录计2分，每发生一次严重不良行为记录扣1分，每发生一次一般不良行为记录扣0.5分，扣完为止
	2

	
	
	企业不良记录
	供应商自成立以来，没有不良行为记录计3分，每发生一次严重不良行为记录扣1.5分，每发生一次一般不良行为记录扣0.5分，扣完为止
	3


磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应采购文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品采购清单》或者《环境标志产品采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应提交法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应提交法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除采购文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行采购强制采购的节能产品见采购文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行优先采购的优惠率见采购文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、采购文件

10．采购文件的组成

10.1 采购文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 采购文件的提供期限

11.1采购文件的提供期限自开始发出之日起不得少于5个工作日。具体提供期限见采购文件前附表。

11.2供应商应持采购文件前附表规定的资料领取或购买采购文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.采购文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对采购文件澄清或者修改内容，为采购文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）设计方案说明 
（4）技术/商务响应与偏离表

（5）提供享受采购政策的证明材料和清单表

（6）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3采购文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据采购文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合采购文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按采购文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

21.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

24.磋商程序

24.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

25. 响应文件审查 

25.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

25.2符合性审查：对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与采购文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应采购文件的要求。
26.2响应文件是否实质性响应采购文件要求由磋商小组依据采购文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.无效响应 

27.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.2款情形的；

（2）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（4）报价超过采购项目预算的；

（5）响应文件有效期不足的；

（6）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定及要求的。

28.澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
29.磋商

29.1本章第10.2项未明确采购文件实质性变动内容的，或者采购文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2本章第10.2款明确采购文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据采购文件规定和磋商情况，对采购文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）采购文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。
29.6提交首次响应文件的供应商，未按采购文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

29.7采购文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

30.响应文件评审
30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

30.2综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合采购支持小微企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

30.5涉及采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

30.6涉及多处或部分获得采购政策优惠的，其多处或部分享受采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

31.提出成交供应商

    31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第36.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布，公示期为1个工作日。

37.询问及质疑

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.2供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以

按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.签订合同

39.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

39.2采购文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1采购文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  采购合同格式条款

建设工程施工合同
工程名称：友谊三期安置小区配套工程                     

工程地点：长沙市雨花区友谊村                         
发 包 人：长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会

承 包 人：                                          

签订日期：          年   月   日                    
友谊三期安置小区配套工程合同
发包人：长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会
承包人：                                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，长沙市雨花区高桥街道办事处友谊村村民委员会（以下简称为“发包人”）与           （以下简称为“承包人”）双方就友谊三期安置小区配套工程协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：友谊三期安置小区配套工程 

    2、工程地点：长沙市雨花友谊村     
工程范围：友谊三期安置小区配套工程：接友谊村村委工作联系函，为完善小区功能，便利居民生活与出行，需实施事项主要包括以下工程：城东供电局围墙以南共计约有2300平方米的区域需进行混凝土坪浇捣施工;与湖南省文艺出版社的分界围墙以南约1200平方米的空地，需改造为小区配套的休闲花园等工程（具体以设计图纸为准）的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段的施工；
    4、开工日期：具体开工日期以发包人发出的开工报告指明的日期为准。
5、总工期： 20日历天，包含国家法定节假日。
    6、工程质量：本工程质量评定达到 合格 等级，具体以达国家及地方建设工程现行有关验收标准规范规定，工程验收合格以发包人签署的验收合格意见为准。

    7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

① 本合同；②本合同附件；③现场工程师指令文件；④本工程施工图纸。

二、承包内容及承包价格

1、承包内容包含但不限于以下工作内容：

（1）承包人的施工方案需取得发包人的认可。

（2）承包人进场施工清理现场及排除一切障碍，必要时报发包人。

（3）承包人应与当地相关部门协调、沟通，并承担因此发生的相关费用。

（4）进行该工程施工所必须的安全、文明施工措施，环境保护措施。

（5）进行该工程施工承包人搭设的临时设施。

（6）承包人对已完成的工程进行的临时性保护。

（7）承包人负责在质量保修期内对工程进行质量维修。
2、承包价格

本工程暂定合同总价：       万元（（大写）￥：               ），结算金额以长沙市雨花区财政预决算（投资）评审中心（以下简称“区财评中心”）的审定金额为准。

三、计价与计量

1.合同价格形式：固定单价合同，单价按投标清单综合单价，工程量按实计量。

2.关于变更与签证的约定：按发包人及雨花区政府相关文件约定执行。

3.工程量计算规则：按国家、省市相关政策执行。
四、竣工结算相关条款
1.承包人提交竣工结算资料的期限：工程竣工验收合格后，承包人必须在60天内向建设单位提交完整的竣工结算资料，竣工结算资料须按发包人要求进行编制，在合同约定的结算资料提交截止日期以后，发包人不再接收承包人增补的任何结算资料。

2.承包人结算资料报审后，必须配合区财评中心（或其委托的评审机构）完成对审工作。发包人或区财评中心发出书面对审通知后，承包人无正当理由两次未能按时到场配合的，视为承包人认可区财评中心单方核算的结果，区财评中心可据此出具结算报告，承包人对结算金额必须接受且不得再提出异议；

五、价款支付

	付费次序
	付款比例
	付费时间
	备注

	第一次付款
	付至已完工程的80%：      
	工程竣工验收合格后
	

	第二次付款
	付至结算金额的90%
	承包人配合发包人完成交付且结算经过区财评审核，双方

在竣工结算审核报告书上签

字盖章后
	

	第三次付款
	付最终结算金额的97%
	经结算审计后
	

	第四次付款
	付最终结算金额的3%
	质保期期满且工程未发生质量问题或承包人履行了保修义务
	不计息

	说明
	承包人在项目支付节点工作完成后的7个工作日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，在收到申请且经发包人有关部门批准后支付；付款前承包人应当提供符合发包人要求的发票，否则发包有权延期支付且承包人不得以此主张发包人违约。


六、承包人权利和义务
1、组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行本合同，组织实施

施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、造价、安全等全面向发包人负责。

      2、除非本合同另有约定，承包人在施工期间应独自和完全承担下列工作及相应费用：

(1)自行完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完

成本合同作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。

(2)自行完成办理相关工作手续。

      (3)承包人自行解决生产、生活临时设施，并承担由此发生的所有费用，并应服从发包人现场管理人员的安排。

      3、负责协助发包人与有关部门联系，协调现场工作关系，妥善处理与工程所在地的市政管理部门、街道（乡镇）、村、组以及当地村民的关系，保障工程顺利实施。

4、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗。

5、承包人必须服从发包人及现场工程师的合理指令。

七、发包人权利和义务

1、发包人有权制止承包人的违章作业。

2、承包人现场管理和作业人员必须服从发包人现场工程师的指挥和调度。否则发包人有权终止本合同，并按已完合格工程量的70％结算。

3、如果施工过程中，承包人单方面终止合同，发包人有权要求承包人退场，并按已完合格工程量的70％结算。

八、安全生产及文明施工

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中发生的人身、财产损害和安全、意外事故，以及因此产生的费用，全部由承包人承担。若发包人依法或依据行政决定需先行承担责任的，有权在支付后向承包人进行全额追偿。

      2、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

      3、本工程所有防护措施费用由工程承包人承担。

      4、承包人在施工现场内使用的安全保护用品由其自行解决。

5、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有

关部门并报告发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。所有因安全事故造成的一切相关费用均由承包人承担，与发包人无关。因此给发包人造成损失的，发包人有权向承包人追偿。

九、质量保修

1、质量保修期自本工程竣工验收合格之日起，土建工程、给排水设施、园林绿化保修期为二年。
2、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内予以修复。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行或委托他人修复，因此产生的费用发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足扣除的，发包人有权另行向承包人追索。

3、质保期内，因工程质量问题造成发包人或他人损失的，由承包人承担损失赔偿责任。发包人因此遭受损失的，有权向承包人追偿。

十、违约责任
承包人违约责任：

（1）承包人因自身原因延期交工的，应向发包人支付人民币 2000 元/日 的惩罚性违约金，违约金最高限额为本合同暂定合同总价。延期完工超过20日的，发包人有权解除本合同，按已完合格工程量的70％结算，且承包人应向发包人支付合同暂定合同总价20%的惩罚性违约金。

（2）承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人负责整改到合格为止，工期不顺延。如果承包人整改后，仍然不能通过验收，发包人有权解除本合同，按已完合格工程量的70％结算，且承包人应向发包人支付合同总价20%的惩罚性违约金。

（3）承包人违约除承担上述违约责任外，还应承担发包人为实现合同权利所支出的一切合理必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、公告费、律师费、鉴定费、评估费、交通费等等。

十一、通知与送达

发包人指定以下地址为接收商业文件和法律文书的地址

发包人名称：

发包人地址：

联系人：

联系电话：

承包人指定以下地址为接收商业文件和法律文书的地址

承包人名称：

承包人地址：

联系人：

联系电话：

十二、其它
1、发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同双方约定签字盖章后生效。双方履行完合同义务，款项结清本合同即告终止。

3、本合同正本一式陆份，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份，具有同等法律效力。

工程发包人：（签章）         工程承包人：（签章）

法定代表人：              法定代表人： 

委托代理人：                         委托代理人

开户银行：                          开户银行：

帐 号：                             帐 号：

联系电话：                           联系电话：

时  间：                             时  间：

附件一：

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 友谊三期安置小区配套工程合同项目的建设管理方—      （以下简称发包人）与                   ，特订立如下合同：

第一条 发包人、承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及长沙市的有关规定。

（二）严格执行 友谊三期安置小区配套工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人可以单方终止与承包人的合同，并给予承包人三年内不得对发包人组织建设的工程项目进行工程施工投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人、承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同作为 友谊三期安置小区配套工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同双方各执一份，送交双方监督单位一份。

（以下无正文）

发包人（公章）：                        承包人（公章）：

法定代表人或授权代理人：                法定代表人或授权代理人： 

电话：                                  电话：

    年   月   日                         年     月     日

发包人监督单位：（盖章）              承包人监督单位：（公章）                  

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人： 

电话：                                电话：   

    年    月     日                      年     月     日

第四章  采购内容及需求
项目名称：友谊三期安置小区配套工程
项目预算：729783.31元
三、工程概况：

友谊三期安置小区配套工程:接友谊村村委工作联系函，为完善小区功能，便利居民生活与出行，需实施事项主要包括以下工程:城东供电局围墙以南共计约有2300平方米的区域需进行混凝土坪浇捣施工;与湖南省文艺出版社的分界围墙以南约1200平方米的空地，需改造为小区配套的休闲花园等工程(具体以设计图纸为准)的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期(保修期)阶段的施工以最终图纸为准。

四、项目清单及说明（含工程量清单表、说明、图纸、标准等）

1、工程量清单表、图纸及说明：以采购人提供的工程量清单和设计图纸中所包含的施工项目为准。

2、 技术规范按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

五、工期及质量要求
1、工期要求：20日历天。

2、质量要求：本工程质量评定达到合格等级，具体以达国家及地方建设工程现行有关验收标准规范规定，工程验收合格以发包人签署的验收合格意见为准。

3、保修要求：1、质量保修期自本工程竣工验收合格之日起，土建工程、给排水设施、园林绿化保修期为二年。

2、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内予以修复。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以自行或委托他人修复，因此产生的费用发包人有权直接从质量保证金中扣除，不足扣除的，发包人有权另行向承包人追索。

3、质保期内，因工程质量问题造成发包人或他人损失的，由承包人承担损失赔偿责任。发包人因此遭受损失的，有权向承包人追偿。

4、施工技术要求：满足规范、图纸设计要求。

六、项目实施要求

1、建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2、施工要求
2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
2.2成交供应商做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。
2.3成交供应商须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职工的质量安全意识。
2.4成交供应商须制定并落实各级人员的岗位责任制。
2.5成交供应商须建立确保计划工期的保证措施。
2.6技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。
2.7组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。
2.8安全文明施工保证措施
①制定安全目标：贯彻执行“预防为主，安全第一”的工作方针，确保施工现场安全合格率100%，加强现场安全管理、安全防护，制定相关的安全保证体系和措施，确保无任何机械及人员伤害事故。
②加强职工入场安全文明教育，制定安全文明操作规程及现场“三防”预案。
③严格遵守采购人的各项规章制度。
④施工时遵守安全操作规程，戴好安全帽，防止抛物、坠物。
⑤施工现场应配备有安全标志牌或警示牌。
⑥对施工过程中所生成的建筑垃圾及时清理、清运。
3、验收要求
3.1由采购人组织验收活动，经验收达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）规定以及配套的相关工程质量验收规范的合格标准。
3.2如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为成交供应商原因，一切费用由成交供应商承担。否则，由采购人承担。
七、竣工结算相关条款

1.承包人提交竣工结算资料的期限：工程竣工验收合格后，承包人必须在60天内向建设单位提交完整的竣工结算资料，竣工结算资料须按发包人要求进行编制，在合同约定的结算资料提交截止日期以后，发包人不再接收承包人增补的任何结算资料。

2.承包人结算资料报审后，必须配合区财评中心（或其委托的评审机构）完成对审工作。发包人或区财评中心发出书面对审通知后，承包人无正当理由两次未能按时到场配合的，视为承包人认可区财评中心单方核算的结果，区财评中心可据此出具结算报告，承包人对结算金额必须接受且不得再提出异议；

八、价款支付

	付费次序
	付款比例
	付费时间
	备注

	第一次付款
	付至已完工程的80%：
	工程竣工验收合格后
	

	第二次付款
	付至结算金额的90%
	承包人配合发包人完成交付且结算经过区财评审核，双方在竣工结算审核报告书上签字盖章后
	

	第三次付款
	付最终结算金额的97%
	经结算审计后
	

	第四次付款
	付最终结算金额的3%
	质保期期满且工程未发生质量问题或承包人履行了保修义务
	不计息

	说明
	承包人在项目支付节点工作完成后的7个工作日内提出付款申请，发包人审查没有异议后，在收到申请且经发包人有关部门批准后支付；付款前承包人应当提供符合发包人要求的发票，否则发包有权延期支付且承包人不得以此主张发包人违约。


对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出明确说明及承诺。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：采购文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：采购文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他证明资料或说明

三、设计方案说明 
附件7-1：技术方案说明 
附件7-2：主要人员简历表
四、技术/商务响应与偏离表

五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

六、报价一览表及分项价格表

附件 9-1：报价一览表

附件 9-2：分项报价表
七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性采购文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在采购文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按采购文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到2万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

（五）我方保证不向他人转让成交项目，也不将成交项目分包后分别向他人转让。

（六）我方保证本响应文件中列明的项目组成员均系具有相关资格条件、为我方合法真实劳动关系的员工，且保证其与中标后实际参加设计项目组成员一致，未经采购人书面同意不得更换。
附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：                 
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供
二、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4      采购文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件5  采购文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件6           其他证明资料或说明

提供按采购文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
三、技术方案说明 
附件7-1

技术方案说明 
供应商应根据第四章规定编写技术服务方案或大纲。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
附件7-2
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第一章供应商资格要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：         _

日期：    年  月   日
四、技术/商务响应与偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购规格/

商务条款
	响应文件的规格/

商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属采购文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称（盖章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日期：       年      月      日

五、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
附件8-1
中小企业声明函(工程、服务)
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:
1. (标的名称) ,属于           ;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):
日期:

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2
残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

     日  期：

附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

 六、报价一览表及报价文件
附件9-1报价一览表

金额单位：元

	序号
	单位名称
	（单位名称）

	1
	工程名称
	(项目名称)

	2
	报价
	总报价：(小写)

(大写)

	
	
	分部分项:

	
	
	措施项目费

	
	
	其他项目费:

	
	
	销项税额:

	3
	工期
	

	4
	保修承诺
	

	5
	质量等级
	

	6
	项目负责人姓名
	

	7
	项目负责人资质等级
	


注:1、开标一览表中的报价应与投标函中的报价要求一致，否则按二个报价处理。
2、措施项目费与安全防护文明施工措施费单列。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：
日期：  年  月  日

附件9-2

（二）报价文件
1、根据提供的工程量清单报价。

2、报价文件由供应商自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，其注册单位名称应与供应商名称一致；供应商委托他人编制报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

3、工程造咨询机构在同一招标（或采购）项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件。

供应商认为需要提供的其它资料

八、最后报价

说明：

1、最后报价格式按附件9-1、9-2提供;

2、最后报价在磋商现场经磋商后提交。按本章"七、报价一览表及报价文件"中格式和内容提供,包括"(一)报价一览表"、"(二)分项价格表",并同时提供纸质文件二份及电子文件各一份，在最后报价阶段填报提交。

3、请供应商提前自行准备，加盖公章与造价工程师章，不得装入响应文件中。
湖南安裕建设项目管理有限公司

