广西工商技师学院学生宿舍楼外墙装修工程项目招标采购文件

我院拟对广西工商技师学院学生宿舍楼外墙装修工程项目进行邀请招标,请投标单位按以下要求准备相关材料。

一、项目概况

（一）采购单位：广西工商技师学院。

（二）项目名称：广西工商技师学院学生宿舍楼外墙装修工程项目。

（三）项目地点：梧州市龙圩区广信路358号

（四）项目规模：投资额 24 万元。

（五）采购内容范围：对广西工商技师学院校本部砖瓦房靠校园面立面、4号楼东南北面立面，5号楼南面立面喷涂普通外墙漆，7号楼东面南面西面立面喷涂真石漆，对4号楼东面铁窗进行喷涂漆等。

二、投标人要求

（一） 中国境内依法登记，具备法人资格的从事建筑或装修行业的企业,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，且人员、设备、资金、管理等方面具备本项目的相应能力；

（二）企业未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单的；

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）投标人需要联系发标方到现场确认，了解该项目工程量和质量及时间要求等。

三、项目上控价

本项目上控价为 24万元,此价格包括该项目的一切费用支出。

四、确定中标人方式

确定中标人方式：综合评分法。对竞标人提供报价、建设方案、企业信誉等进行综合判定,综合评分最高者为中标人。

五、建设内容及要求

（一）建设内容：

1.广西工商技师学院校本部砖瓦房靠校园面立面、4号楼东南北面立面，5号楼南面立面喷涂外墙漆，面积1010平方米，需要搭排栅、墙面修补处理、刮腻子（两遍）、滚外墙漆（一底两面，）、砖瓦房红砖部分要批碳沙，所用材料必须达到国家建筑装修规定标准，颜色和图案参考附图。

2.4号楼东面铁窗进行喷涂漆，共36只，约135平方米。

3.7号楼东面南面西面立面喷涂真石漆，面积1480平方米，需要搭排栅、墙面修补处理、刮腻子（两遍）、喷石漆（一底两面）、所用材料必须达到国家建筑装修规定标准，颜色和图案参考附图。

（二）交付时间：施工期1个月，项目要求在2021年元月10日前完成，雨天等特殊情况顺延。

（三）质量要求：符合建筑装修行业相关法律、法规、规范、标准的要求，文明安全施工,达合格以上等级。

六、报价要求和付款方式

（一）报价要求：本项目报价实行总控价包干，总控价包括完成该项目工作的一切费用。

（二）付款方式：进场后预付30%，按进度可以提取工程款，验收合格后1个月内付清所有款项。付款时,由中标方提供正式税务发票。

七、投标材料要求

竞标人需提供《广西工商技师学院学生宿舍楼外墙装修工程项目》投标文件,文件内容按以下顺序装订成册,内容包括：

（一）资格文件

1.有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3.授权委托书原件及被授权人身份证复印件（非法人参与竞价时必需提供）（加盖公章）；

4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（加盖公章）；

（二）商务文件及技术文件

1.报价表（见附件1）；

2.竞标人基本情况（格式自拟）；

3.企业能力、信誉、类似项目业绩情况(格式自拟，如有，请提供）；

4.拟投入本项目的主要负责人简历（格式自拟）；

5.项目实施方案（含进度安排）；

6.相关单位认为有必要提供的其他资料。

（三）文件提交

1.标书接收时间:2020年12月3日上午8:30-9:30。

2.标书接收截止时间：竞标人应于2020年12月3日上午9:30时前，将文件密封盖章交（寄）到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院总务科 ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收，不接受邮寄投标。

3.开标时间、地点：2020年12月3日上午10:00时,在广西工商技师学院开标。

4.标书一式1份，所有文件都必须加盖单位公章并密封在一个文件袋（盒、箱）中，密封处密封签章。

八、评分细则

1.价格分……………………………………………满分20分

（1）竞标人投标报价大于项目上控价为无效报价，不参与评分；竞标人投标报价≤项目上控价者进入评分环节。

（2）以进入评分环节的最低者为报价为基准价，基准价报价得分为20分。

（3）竞标人报价得分=（基准价÷某投标人有效报价）×20分。

2.技术分……………………………………………满分70分

（1）项目人员配置方案（满分10分）

拟投入的项目负责人具有从事该项目类似工作经验的得10分。

（2）项目实施方案（满分30分）

评分小组根据竞标人提供的项目实施方案内容的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分，本项最多得30分

- 科学性、合理性、针对性均评定为一般的，得10分。

- 科学性、合理性、针对性有1项评定为良好的，得15分。

- 科学性、合理性、针对性有2项评定为良好的，得20分。

④科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得30分。

（3）服务质量及进度保障措施（满分30分）

根据供应商提供的服务质量及进度保障措施的科学性、合理性、针对性及工程进度四个方面进行独立评审并打分，本项最多得30分

①科学性、合理性、针对性及工程进度均评定为一般的，得10分。

②科学性、合理性、针对性及工程进度有1项评定为良好的，得15分。

③科学性、合理性、针对性及工程进度有2项评定为良好的，得20分。

④科学性、合理性、针对性及工程进度均评定为良好的，得30分。

3.履约能力分………………… ……………………………10分

（1）投标人2017年以来获得县级及以上或行业协会或经营有关方面的荣誉，一等奖每项得3分、二等奖每项得2分、三等奖每项得1分，满分5分（须提供获奖证书复印件，否则不得分）。

（2）投标人2018年以来完成类似建设项目，每项得1分，满分5分(须提供成交通知书或有效合同复印件，否则不得分)。

4.综合得分＝1+2+3

附件：报价表

联系人：李老师                 电话： 07742680972

广西工商技师学院

2020年11月30日

附件1：         报价表（另附预算表）

采购项目名称: 广西工商技师学院学生宿舍楼外墙装修工程项目

（项目预算控制价 24 万元）

| 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 砖瓦房靠校园面立面、4号楼东南北面立面，5号楼南面立面喷涂外墙漆, 4号楼东面铁窗喷涂漆项目 |  |  |
| 2 | 7号楼东面南面西面立面喷涂真石漆项目 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为完成该项服务工作的全部费用，另外要提供详细的预算表。 2.报价超过控制价作无效报价处理。 |  |  |  |
| 3.成交供应商须按采购人的要求提供服务，否则采购人有权拒收。 |  |  |  |
| 4.建设地点： 广西梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院。 |  |  |  |
| 5.完成时间： 2021年1月10日前基本完工。 |  |  |  |
| 6.得分相同时，由采购小组抽签决定。 |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                      日期：    年  月  日